| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по устройству проезда с асфальтовым покрытием в Елизаветинском сельском поселении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес |  |  |  | Виды работ, объем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Елизаветино от Дылицкого шоссе до д.д. №№ 1,2,3,4. Длина – 183 п.м. Ширина – 3,0 м. |  |  |  | 1.1. Прочистка обочин и полотна – 733 м2 1.2. Планировка основания – 550 м2 1.3. Уплотнение основания – 550 м2 1.4. Исправление профиля основания щебеночного с добавлением нового материала с уплотнением – 567 м2 1.5. Розлив вяжущих – 0,33 тн 1.6. Устройство асфальто-бетонного покрытия в 1 слой h=4,5 см – 550 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

(котировка цен)

«____» ___________ 2010г.

Кому _______________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы по ремонту щебеночного дорожного покрытия Елизаветинского сельского поселения

Место выполнения работ: _________________________________________________

Сроки выполнения работ: _________________________________________________

Сроки и условия оплаты выполнения работ:__________________________________

Цена выполнения работ: _______________________________________

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен выполнить работы в соответствии с графиком работ, приведенным в запросе котировки цен, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут исполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Реквизиты:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

(подпись, печать)                          (должность)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (проект)

№_____________________

на выполнение работ по устройству проезда

с асфальтовым покрытием в п. Елизаветино.

п. Елизаветино                                                                                      «____»_________________2010 г.

Администрация Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Рябова Анатолия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ____________________________

______________________________действующего на основании __________и лицензии серия ____________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по устройству площадок и проездов с асфальтовым покрытием в п. Елизаветино, ул. Парковая (далее по тексту – «Объект»).

1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта, прилагаемым техническим заданием выполнить и сдать в установленном порядке Заказчику предусмотренные контрактом работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.3. Настоящий контракт  заключается по результатам проведения запроса котировок, в соответствии с решением котировочной комиссии (Протокол №_____ от «____»_________2010 г.).

2. Цена работ и порядок расчётов

2.1.Цена работ по настоящему контракту определена сметной документацией, выполненной в  Федеральных Единичных Расценках (ФЕР), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта и составляет ______________________руб., в т.ч. НДС-18%.

2.2.Расчет производится по факту выполнения работ в течение 15 банковских дней  после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2), на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета фактуры.

2.3.Оплата Заказчиком Исполнителю цены контракта осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем контракте.

2.4. Источник финансирования работ: бюджет поселения.

2.5. Цена работы является фиксированной.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту:

Начало работ:	____________________________

Окончание работ:	____________________________

3.2.Объем работ, составляющих предмет контракта, определяется сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.3.Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 Заказчиком.

4. Обязательства сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить качественно все работы в соответствии с действующими нормативами в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте, и сдать работы Заказчику в установленный срок.

4.1.2. Обеспечить поставку необходимых материалов, оборудования.

4.1.3. Создать своими силами и за свой счет все условия, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций.

4.1.4. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне перед началом производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования

4.1.5. Обеспечить на месте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия, обеспечить общий порядок на объекте.

4.1.6. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика в письменной форме.

4.1.7. Нести ответственность за сохранность объекта, а также материалов и оборудования на время производства работ до окончательной сдачи работ.

4.1.8. В случае порчи имущества, а также нанесение ущерба третьему лицу при производстве работ произвести ремонт за свой счёт.

4.1.9. После завершения работ сдать объект Заказчику.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Осуществлять технический надзор за выполнением предусмотренных настоящим контрактом работ.

4.2.2. Осуществить приемку выполненных работ и подписание акта о приемке выполненных работ в течение 3-х дней с момента предъявления Исполнителем выполненных работ к сдаче и произвести оплату в соответствии с разделом 2 настоящего контракта.

5. Производство работ

5.1. Заказчик совместно с Исполнителем оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор за выполнением работ, производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракта и проектной документации.

5.2. Приемка выполненных работ оформляется путем подписания Заказчиком и Исполнителем акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), что является основанием для оплаты Исполнителю.

6. Ответственность сторон

6.1. Заказчик за нарушение обязательств по контракту уплачивает Исполнителю за задержку расчётов за выполненные  работы пеню в размере 0,1% от суммы несвоевременной оплаты за каждый день просрочки, начиная с 15 дня после подписания акта о приёмке выполненных работ.

6.2. Исполнитель при нарушении обязательств по контракту уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены работ, установленной в п.2.1 контракта, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

6.5. Стороны (Исполнитель и Заказчик) несут ответственность на взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

7. 0собые условия

7.1. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается от момента подписания сторонами акта о приемке работ и составляет 3 года, исключение составляют случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

7.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, то Исполнитель устраняет их за свой счет.

7.3. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Исполнителя и Заказчика.

7.4. Если Исполнитель в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Исполнителем.

7.5. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

7.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются в ходе переговоров между Заказчиком и Исполнителем или в арбитражном суде в установленном порядке.

8. Форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

9. Срок действия контракта

Контракт вступает в силу немедленно после регистрации его в сводном реестре муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по настоящему контракту.

10. Порядок изменения и дополнения контракта

10.1. Заказчик вправе потребовать расторжения контракта в следующих случаях:

- задержка Исполнителем начала выполнения работ более чем на пять дней от сроков, указанных в п. 3.1 по причинам, не зависящим от Заказчика.

- задержка Исполнителем хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в контракте, увеличивается более чем на один месяц;

- нарушение Исполнителем условий контракта, ведущее к снижению качества работ.

10.2. Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11. Прочие условия контракта

11.1. Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.2. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

12. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:                                                                   		Исполнитель:

Администрация Елизаветинского сельского

поселения Гатчинского муниципального района

Ленинградской области

ИНН 4705031051

КПП 470501001 ОКПО 04182794

ОКАТО 41218824001

Отделение по г. Гатчина и Гатчинскому району

УФК по Ленинградской области

(Комитет финансов Гатчинского муниципального

района л/с 02019060070 Администрация

Елизаветинского сельского поселения)

р/сч 40204810900000003016

ГРКЦ ГУ банка России по Ленинградской

области БИК 044106001

Глава администрации

Елизаветинского сельского поселения

__________________А.А. Рябов