### Приложение №1

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета депутатов

Елизаветинского сельского поселения

№ 93 от 16.11.2006 года

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2007 – 2010 г.г.

| № | Наименование мероприятий, адрес | Единица измерения | Количество | Ориентированная стоимость, тыс.руб. | Источник финансирования | Срок Исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел «Разработка проектной документации по благоустройству территорий и объектов» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проект вечерней подсветки братских захоронений и памятных мест в: пос.Елизаветино ул.Вокзальная, д.Б.Борницы, д.Натальевка и д.Раболово | проект | 6 | 60 | Б,В | 2008 –2009 год |
| 1.2. | Проект комплексного благоустройства площади Дружба в поселке Елизаветино | проект | 1 | 10 | Б,В | 2009 год |
| 1.3. | Проект детского игрового городка в д.Шпаньково по ул.А.Рыкунова | проект | 1 | 5 | Б,В | 2008 год |
| 1.4. | Проект генеральной схемы санитарной очистки территории поселения | проект | 1 | 30 | Б,В | 2009 год |
| 1,5. | Проект благоустройства, планировки и дополнительного землеотвода гражданских кладбищ в населенных пунктах: Дылицы, Шпаньково, Раболово и Луйсковицах | проект | 4 | 80 | Б,В | 2010 год |
| 1.6. | Проект реконструкции торговой зоны в пос.Елизаветино по Вохоновскому шоссе | проект | 1 | 10 | Б,В | 2008 год |
| 1.7. | Проект общественных стоянок автотранспорта в пос.Елизаветино пл.Дружбы и в д.Шпаньково ул.Центральная | проект | 2 | 20 | Б,В | 2009 год |
| 1.8. | Проект благоустройства и планировки коллективных гаражей и хозяйственных построек в пос.Елизаветино пл.Дружбы и в д.Шпаньково ул.А.Рыкунова | проект | 2 | 20 | Б,В | 2008-2009 год |
| 2. | Раздел «Строительные работы объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Устройство площадок для сбора мусора в: пос.Елизаветино д.Шпаньково д.Раболово д.Луйсковицы д. Б.Борницы | шт. | 4 2 1 1 1 | 40 20 10 10 10 | Б,В | 2007 год 2008 год 2008 год 2009 год 2010 год |
| 2.2. | Ямочный ремонт в щебеночном исполненири улиц и дорог в: пос. Елизаветино, д.Шпаньково и д.Новой | 100м2 | 12 | 250 | Б,В | 2007 год |
| 2.3. | Ямочный ремонт в щебеночном исполнении улиц и дорог в: д.Авколево, д.Алексеевка, д.Вероланцы, д.Дылицы, д.Ермолино, д.Смольково и д.Колодези | 100м2 | 14 | 550 | Б,В | 2007-2008 год |
| 2.4. | Ямочный ремонт в асфальтовом исполнении ул.Вокзальной, ул.Парковой и пр.Красного в пос.Елизаветино | 100м2 | 6 | 500 | Б,В | 2008 год |
| 2.6. | Ямочный ремонт в асфальтовом исполнении ул.А.Рыкунова в д.Шпаньково | 100м2 | 5 | 500 | Б,В | 2009 год |
| 2.7. | Устройство и ремонт детских спортивных площадок в: пос.Елизаветино по ул.Парковой и в д.Шпаньково по ул.А.Рыкунова | м2 | 500 | 60 | Б,В | 2008 год |
| 2.8. | Комплексное благоустройство территории «Братского захоронения советских воинов» в пос.Елизаветино по ул.Вокзальной | 100м2 | 5 | 80 | Б,В | 2008 год |
| 3. | Раздел «Приобретение и установка стандартного оборудования для благоустройства» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка скамеек и урн в пос.Елизаветино | шт. | 15 | 30 | Б,В | 2009 год |
| 3.2. | Установка оборудования детской игровой и спортивной площадок в: пос.Елизаветино по ул.Дылицкое шоссе и ул.Л.Басова, в д.Шпаньково по ул.Песочной и д.Луйсковицы | шт. | 4 | 250 | Б,В | 2007 год |
| 3.3. | Установка оборудования детской игровой и спортивной площадок в: пос.Елизаветино по ул.Горной, в д.Шпаньково по ул.А.Рыкунова и в д.Раболово. | шт. | 3 | 150 | Б,В | 2008 год |
| 3.4. | Установка ограждений для ограничения проезда автотранспорта в: пос.Елизаветино по ул.Парковой, пл.Дружбы, ул.Вокзальной и ул.Дылицкое шоссе | пог.м. | 100 | 10 | Б,В | 2008 год |
| 3.5. | Установка ограждений для ограничения проезда автотранспорта в: д.Шпаньково по ул.А.Рыкунова, в д.Раболово и д.Луйсковицы | пог.м. | 100 | 15 | Б,В | 2009 год |
| 3.6. | Установка светильников на опорах наружного освещения и приборов (счетчиков) учета эл.энергии в: пос.Елизаветино по пр.Красному, ул.Вероланское шоссе, ул.Парковой, ул.Вохоновское шоссе, ул.Дылицкое шоссе и в д.Шпаньково по ул.Центральной и А.Рыкунова | шт. | 60 | 190 | Б,В | 2007 год |
| 3.7. | Установка светильников на опорах уличного освещения и приборов (счетчиков) учета эл.энергии в: д.Луйсковицы, д.Березнево, д.Ознаково, в д.Раболово и д.Колодези | шт. | 50 | 200 | Б,В | 2008 год |
| 3.8. | Установка светильников на опорах наружного освещения и приборов (счетчиков) учета эл.энергии в: д.Б.Борницы и д.М.Борницы, д.Дубицы и д.Таровицы | шт | 25 | 45 | Б,В | 2009 год |
| 3.9. | Установка светильников на опорах уличного освещения и приборов (счетчиков) учета эл.энергии в: д.Смольково, д.Пульево, д.Ермолино, д.Заполье, д.Новая, д.Эду, д.Ижора и д.Холоповицы. | шт. | 75 | 125 | Б,В | 2010 год |
| 3.10 | Установка опор наружного освещения в: пос.Елизаветино по ул.Парковой и ул.Вокзальной | шт. | 10 | 50 | Б,В | 2007 год |
| 3.11 | Установка павильонов (навесов) остановок общественного транспорта в: пос.Елизаветино, д.Раболово, д.Березнево, д.Луйсковицы и д.Шпаньково | шт. | 7 | 70 | Б,В | 2008-2010 год |
| 4. | Раздел «Работы по содержанию и ремонту элементов благоустройства» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт и покраска малых архитектурных форм в пос.Елизаветино | шт. | 20 | 5 | Б,В | 2008 год |
| 4.2. | Ремонт и окраска ограждений и заборов | м2 | 100 | 20 | Б,В | Ежегодно |
| 4.3. | Посадка деревьев на территории населенных пунктов поселения | шт. | 50 | 30 | Б,В | Ежегодно |
| 4.4. | Посадка кустарников в живую изгородь | шт. | 50 | 15 | Б,В | Ежегодно |
| 5. | Раздел «Работа по содержанию и санитарной очистки территорий» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Сбор и вывоз твердых отходов из населенных пунктов поселения | м3 | 100 | 20 | Б,В | Ежегодно |

Глава администрации МО

Елизаветинского сельского поселения                                                                           А.А.Рябов

Исп. Шашкин Н.А.- специалист администрации поселения

по вопросам благоустройства и ЖКХ,телефон № 88137157208