СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2009 года                                                                                   № 290

Об утверждении «Адресной

муниципальной программы

ремонта улиц и дорог

Елизаветинского сельского

поселения на 2010-2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Елизаветинское сельское поселение, Совет депутатов Елизаветинского сельского поселения

РЕШИЛ:

- Утвердить «Адресную муниципальную программу ремонта улиц и дорог Елизаветинского сельского поселения на 2010-2014 годы» (Приложение 1).

- Главе администрации Елизаветинского сельского поселения предусмотреть в бюджете на 2010-2014 годы расходы на исполнение адресной муниципальной программы в сумме 25 млн. 510 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2010 год  - 4 млн. 800 тыс. рублей;

- 2011 год — 5 млн. 660 тыс.рублей;

- 2012 год — 7 млн. 050 тыс.рублей;

- 2013 год — 3 млн. 600 тыс.рублей;

- 2014 год — 4 млн. 400 тыс.рублей.

- Контроль за исполнением программы возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и другим отраслям обслуживания населения.

- Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Гатчинская правда».

Глава муниципального образования

Елизаветинское сельское поселение                                М.И.Иванков

Приложение 1

к Решению Совета депутатов

Елизаветинского сельского

поселения от 29.09.2009г. № 290

Адресная муниципальная программа ремонта улиц и дорог Елизаветинского сельского поселения на 2010-2014 годы.

| № п/п | Наименование объекта | Протяжен-ность (км.) | Стоимость СМР (млн.руб.) | 2010 год (млн.руб.) | 2011 год (млн.руб.) | 2012 год (млн.руб.) | 2013 год (млн.руб.) | 2014 год (млн.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ремонт в асфальтовом исполнении улицы Парковой (от д.11 до автомобильной дороги «Гатчина-Ополье) в п.Елизаветино. | 0,9 | 1,8 | 1,8 | - | - | - | - |
| 2. | Ремонт в асфальтовом исполнении ул.Дылицкое шоссе (от автомобильной дороги «Гатчина-Ополье» до ул.Вокзальной) в п.Елизаветино. | 1,0 | 2,3 | 2,3 | - | - | - | - |
| 3. | Ремонт в асфальтовом исполнении междворовой территории ул.Дылицкое шоссе в п.Елизаветино (микрорайон жилых домов №№ 1, 2, 3 и 4). | 0,5 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - |
| 4. | Ремонт в асфальтовом исполнении пр.Красного в п.Елизаветино (Николаевка). | 1,2 | 2,8 | - | 2,8 | - | - | - |
| 5. | Ремонт в асфальтовом исполнении ул.Л.Басова, ул.Горной и ул.Александровской в п.Елизаветино. | 0,95 | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - |
| 6. | Ремонт в асфальтовом исполнении части ул.А.Рыкунова (от автомобильной дороги «Гатчина-Ополье» до д/сада и бани) в д.Шпаньково. | 0,7 | 0,86 | - | 0,86 | - | - | - |
| 7. | Ремонт в асфальтовом исполнении ул.Вокзальной и ул.Вероланского шоссе в пос.Елизаветино. | 1,3 | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - |
| 8. | Ремонт в асфальтовом исполнении части улицы в д.Алексеевка | 0,97 | 2,1 | - | - | - | - | 2,1 |
| 9. | Ремонт в асфальтовом исполнении улицы в д.Вероланцы. | 0,87 | 1,9 | - | - | 1,9 | - | - |
| 10. | Ремонт в асфальтовом исполнении дороги (улицы) в д.Колодези (от д.Ознаково до конца д.Колодези). | 1,1 | 2,8 | - | - | - | 2,8 | - |
| 11. | Ямочный ремонт в щебеночном исполнении дороги в д.Смольково и д.Раболово. | 3,0 | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - |
| 12. | Ямочный ремонт в щебеночном исполнении улицы в д.Ижора и д.Эду. | 0,6 | 0,4 | - | - | - | - | 0,4 |
| 13. | Ремонт в асфальтовом исполнении дороги (улицы) в д.Новая. | 0,75 | 0,95 | - | - | 0,95 | - | - |
| 14. | Ремонт в асфальтовом исполнении дороги (улицы) в д.Авколево. | 0,6 | 1,1 | - | - | - | - | 1,1 |
| 15. | Ямочный ремонт в щебеночном исполнении ул.Лагерной, улиц с Первой по Одиннадцатой. | 2,3 | 1,6 | - | - | - | 0,8 | 0,8 |