АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2017 год	        № 147

О проведении субботника, месячника по благоустройству и ликвидации стихийных свалок на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в целях обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения, поддержания чистоты и порядка после окончания зимнего периода, на территории Муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области,  администрация Елизаветинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Провести 15 и 22 апреля 2017 года субботник и с 17 апреля по 15 мая 2017 года месячник по благоустройству и ликвидации стихийных свалок на территории  населенных пунктов, садоводств, сельскохозяйственных землях, братских захоронений, гражданских кладбищ и вдоль авто- и железнодорожных магистралей расположенных на территории муниципального образования Елизаветинского сельского поселения.

2. Утвердить план практических мероприятий по проведению месячника по благоустройству и ликвидации стихийных свалок на территории Елизаветинского сельского  поселения (Приложение №1).

3. Утвердить план практических мероприятий по проведению субботника на территории Елизаветинского сельского поселения (Приложение №2).

4. Утвердить состав комиссии муниципального образования Елизаветинское сельское поселение по проведению субботников и месячника по благоустройству (Приложение №3).

5. Ведущему специалисту по благоустройству и безопасности Груничеву С.В.  предоставить информацию в МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» информацию:

- по итогам проведения субботника  до 26.04.2017 года;

- по итогам проведения месячника до 19.05.2017 года.

6.  Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, частным предпринимателям  расположенных на территории Елизаветинского сельского  поселения:

-    организовать и провести мероприятия п.1 данного Постановления;

- провести работы по благоустройству и улучшению
санитарного состояния закрепленных производственных и
иных территорий;

- оказать   администрации   поселения  техническую   помощь   в уборке и вывозе мусора из населенных пунктов поселения на полигоны;

- провести работы по благоустройству братских захоронений, памятных мест и гражданских кладбищ, расположенных на территории Елизаветинского сельского поселения;

- обязать ГП «Гатчинское ДРСУ» убрать стихийные свалки, мусор в
полосе отвода автомобильных дорог на территории поселения,
произвести ямочный ремонт закрепленных автодорог;

- провести косметический ремонт торговых точек (магазинов, кафе, павильонов и ларьков), а также производственных зданий и сооружений;

- Елизаветинскому ЖЭУ МУП ЖКХ «Сиверский» организовать работы по благоустройству закрепленной территории, вывозу мусора, подрезке деревьев и кустарников.

7. Старостам поселения, общественности, уличным и домовым комитетам:

- в срок до 14 апреля провести сходы граждан по вопросу благоустройства населенных пунктов поселения;

- организовать и провести 15 и 22 апреля субботник по благоустройству населенных пунктов поселения с привлечением населения;

- в срок до 10 апреля подать заявки в администрацию поселения о выделении необходимой техники для ликвидации стихийных свалок и вывоз мусора.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на сайте муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

9.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.О. главы администрации

Елизаветинского сельского поселения                                           О.Т. Смирнова

С.В. Груничев

8 (81371) 57-208

Приложение №1

к Постановлению администрации

Елизаветинского сельского поселения

от 05.04.2017г.  № 147

ПЛАН

практических мероприятий по проведению месячника по

благоустройству и ликвидации стихийных свалок на территории

муниципального образования Елизаветинское сельское поселение

с 17 апреля по 15 мая 2017 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | План | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Примут участие в мероприятиях месячника по благоустройству | Чел. | 300 | До 15.05.17г. | Руководители организаций, старосты поселений |
| 2 | Санитарная уборка территорий населённых пунктов | Тыс.кв.м | 100 | До 15.05.17г. | Старосты поселений |
| 3 | Приведение в порядок памятных и мемориальных мест, гражданских кладбищ | Ед. | 8 | До 05.05.17г. | Руководители: МБОУ «Елизаветинская основная общеобразовательная школа»; МБОУ «Елизаветинская средняя общеобразовательная школа»; Агропромышленный факультет ГИЭФПТ п. Елизаветино; ООО «ОНИКС» |
| 4 | Ликвидация стихийных свалок и вывоз мусора | Ед/куб.м | 28 | До 15.05.17г. | Руководители: Администрации Елизаветинского СП; АО «Нива-1»; ГП «Гатчинское ДРСУ» |
| 5 | Обрезка кустарников, кронирование/спиливание деревьев | Шт. | 5 | До 05.05.17г. | Руководители Администрации Елизаветинского СП |
| 6. | Посадка деревьев, кустарников | Шт. | 10 | До 05.05.17г. | Руководители Администрации Елизаветинского СП |
| 7 | Очистка подвалов жилых домов | Ед./кв.м. | 2/60 | До 15.05.17г. | Руководитель МУП ЖКХ «Сиверский» |
| 8 | Восстановление и ремонт детских спортивных площадок | Ед. | 2 | До 15.05.17г. | Руководители: Администрации Елизаветинского СП |
| 9 | Восстановление и ремонт других объектов малых архитектурных форм | Ед. | 1 | До 15.05.17г. | Руководители: Администрации Елизаветинского СП |
| 10 | Ремонт отмостков зданий | Кв.м. | - | - | - |
| 11 | Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог | Км. | - | - | - |
| 12 | Ямочный ремонт дорог с щебеночным покрытием. Ликвидация стихийных свалок на территории поселения. | Кв.м. | 1500 | До 15.05.17г. | Руководители Администрации Елизаветинского СП |

Приложение №2

к Постановлению администрации

Елизаветинского сельского поселения

от 05.04.2017г.  № 147

ПЛАН

проведения субботника по благоустройству населенных

пунктов муниципального образования Елизаветинского

сельского поселения 15 и  22 апреля 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уборка закрепленных территорий от мусора. | Администрация поселения, общественность, предприятия, учреждения и организации. |
| 2. | Благоустройство населенных пунктов поселения, приусадебных участков и жилых домов. | Администрация поселения, старосты, общественность |
| 3. | Благоустройство братских захоронений, памятных мест и гражданских кладбищ, расположенных на территории поселения. | МБОУ «Елизаветинская основная общеобразовательная школа»; МБОУ «Елизаветинская средняя общеобразовательная школа»; Агропромышленный факультет ГИЭФПТ п. Елизаветино; ООО «ОНИКС |
| 4. | Ликвидация стихийных свалок на территории поселения | Руководители Администрации Елизаветинского СП; АО «Нива-1» |
| 5. | Ремонт элементов детских площадок и их покраска. | Администрация поселения, старосты, общественность и население |
| 6. | Посадка деревьев и кустарников | Администрация поселения |

Приложение №3

к Постановлению администрации

Елизаветинского сельского поселения

от 05.04.2017г.  № 147

СОСТАВ

комиссии муниципального образования Елизаветинское сельское поселение

по проведению субботников и месячника по благоустройству

Председатель комиссии: Смирнова О.Т. – И.О. главы администрации.

Зам. председателя комиссии: Груничев С.В. - ведущий специалист по благоустройству и безопасности.

Члены комиссии:

Кузницына О.В. - начальник Елизаветинского ЖЭУ МУП ЖКЖ «Сиверский»;

Самойлов Е.В. – декан агропромышленного факультета АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ, депутат Совета депутатов Елизаветинского сельского поселения;

Ткаченко В.В. – депутат Совета депутатов Елизаветинского сельского поселения, староста поселения;

Смирнов С.А. - депутат Совета депутатов Елизаветинского сельского поселения, староста поселения;

Анисимова Н.Н. - староста поселения.