**Приложение 5** к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальной программы

Елизаветинского сельского поселения

**Форма оперативного отчета о ходе реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения за1квартал 2023 год (а).**

«Социально - экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение Плана реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **С начала текущего года** | | | | | | | | | | | | |
| **Запланированный объем финансирования**  (тыс. руб.) | | | | | | **Профинансировано**  (тыс. руб.) | | | | | | |
| **Всего (согласно годовому плану)** | Поквартальный план  (за1 квартал(ы)) | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Бюджет поселения | **Всего** | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Средства поселения | **% выполнения от поквартального плана** | **% выполнения от годового плана** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **ИТОГО по**  **Муниципальной программе** | **57380,7** | **8888,2** |  | **10341,1** | **47069,6** | **31549,11** | **6578,5** |  | **869,5** |  | **5709,0** | **74,0** | **11,5** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по ПРОЕКТУ 1**  («**ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА** | 3622,9 |  | 2427,3 | 1014,4 |  | 181,2 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 3622,9 |  | 2427,3 | 1014,4 |  | 181,2 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по ПРОЕКТУ 2**  **"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"** | 4554,1 | 720,0 |  | 4154,1 |  | 400,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1 Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Елизаветинского сельского поселения | 400,00 |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по ПРОЕКТУ 3 3"КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»** | 4154,0 | 720,0 |  | 3780,0 |  | 374,1 | 720,0 |  |  | 655,00 | 65,0 | 100,00 | 15,8 |
| Мероприятие 3.1.Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  … | 3434,1 | 720,0 |  | 3125,0 |  | 309,1 | 720,0 |  |  | 655,0 | 65,0 | 100,00 | 21,0 |
| Мероприятие 3.2. Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления твердых коммунальных отходов | 720,0 | 720,0 |  | 655,0 |  | 65,0 | 720,0 |  |  | 655,0 | 65,0 | 100,00 | 100,00 |
| **Итого по ПРОЕКТУ 4 МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ**  **ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДОРОЖНАЯ СЕТЬ** | **2306,1** |  |  | **2098,6** |  | **207,5** | **0,00** |  |  | **0,00** |  |  | **0,00** |
| Мероприятие 4.1.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ,имеющих приоритетный социально- значимый характер, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержание существующей сети | 2306,1 |  |  | 2098,6 |  | 207,5 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Автомобильная дорога общего пользования местного значения д.Шпаньково ,ул.Алексея Рыкунова (от автомобильной дороги АО «Нива -1» до д.41б ( общественная баня)) | 998,9 |  |  | 902,6 |  | 89,3 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Автомобильная дорога общего пользования местного значения п.Елизаветино,пл.Дружбы (от д.№40 до д.37 (библиотека | 1314,2 |  |  | 1196,0 |  | 118,2 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ"** | **640,0** | **81,5** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **00.0** |
| Мероприятие 1.1  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 630,0 | 80,0 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2  Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | 10,0 | 1,5 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по  **КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ** | **359,4** | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятие 2.1  Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 20,0 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 339,4 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"** | **21201,9** | **4628,4** |  | **1054,9** |  | **19079,31** | **3796,2** |  |  |  | **3796,2** | **82,0** | **17,9** |
| Мероприятие 3.1.  Обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения в области ЖКХ и благоустройства  МКУ «УСБО Елизаветинского СП» | 12600,75 | 3010,2 |  |  |  |  | 2344,6 |  |  |  | 2344,6 | 77,9 | 18,6 |
| Мероприятие 3.2.  Мероприятия в области жилищного -коммунальногохозяйства | 127,8 | 21,9 |  |  |  | 127,8 | 20,8 |  |  |  | 20,8 | 95,0 | 16,3 |
| Мероприятие 3.3.  Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора  … | 1140,0 | 285,0 |  |  |  | 1140,0 | 228,9 |  |  |  | 228,9 | 80,3 | 20,1 |
| Мероприятие 3.4.  Организация уличного освещения | 3500,0 | 1000,00 |  |  |  | 3500,00 | 929,7 |  |  |  | 929,7 | 93,0 | 26,6 |
| Мероприятие 3.5.  Мероприятия по организации и содержанию  мест  захоронения | 120,0 | 30,0 |  |  |  | 120,0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.6.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения | 600,00 | 276,0 |  |  |  | 600,00 | 269,3 |  |  |  | 269,3 | 97,6 | 44,9 |
| Мероприятие 3.7.  Мероприятия в области благоустройства | 45,3 | 5,3 |  |  |  | 45,3 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.8.  Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| Мероприятие 3.9.  Создание благоустроенных дворовых территорий | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 3.10.  по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской  **Устройство тротуара Дылицкое шоссе протяженность. 257,0 п.м. в п. Елизаветино Дылицкое шоссе** | 1185,35 |  |  | 1054,9 |  | 130,45 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 3.11Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий по благоустройству территории поселения  **Приобретение и установка оборудования на детскую площадку д.Алексеевка у д.№35,д.Луйсковицы у д.№2а** | 1052,65 |  |  | 1000,00 |  | 52,65 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 3.12.  Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | 350,0 |  |  |  |  | 350,0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 3.13.  Мероприятия по озеленению территории | 350,0 |  |  |  |  | 350,0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по комплексу4 процессных мероприятий "Содержание и развитие улично-дорожной сети"** | **13682,1** | **802,95** |  | **1421,4** |  | **3468,1** | **106,0** |  |  |  | **106,0** | **13,2** | **0,8** |
| Мероприятия 4.1.Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 4.2.Содержание и уборка автомобильных дорог | 1768,6 | 150,0 |  |  |  | 1768,6 | 106,0 |  |  |  | 106,0 | 70,7 | 6,0 |
| Рмонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 469,3 | 400,00 |  |  |  | 469,3 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 4.4.Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 4.5.Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"  **Ремонт дворовой территории в д.Шпаньково, ул. Рыкунова между д.4 и д.8** | 1569,0 |  |  | 1427,8 |  | 141,2 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 4.6.  .Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | **9565,1** |  |  |  | **9465,0** | **100,1** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |
| **итого по КОМПЛЕКСУ5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**  **"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ,ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "** | **10644,3** | **3258,3** |  | **1978,20** |  | **7378,11** | **1939,10** |  | **214,5** |  | **1724,6** | **48,4** | **14,2** |
| Мероприятия 5.1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | 4550,9 | 1481,9 |  |  |  | 4550,9 | 1045,9 |  |  |  | 661,3 | 62,2 | 19,2 |
| Мероприятия 5.2.Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 1615,4 | 569,0 |  |  |  | 1615,4 | 446,0 |  |  |  | 371,3 | 61,4 | 19,7 |
| Мероприятия 5.3Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 350,0 | 52,0 |  |  |  | 350,0 | 18,35 |  |  |  | 27,0 | 51,9 | 7,7 |
| Мероприятия 5.4.Стимулирующие выплаты работникам казенных учреждений | 4128,0 | 1155,4 |  | 2064,0 |  | 2064,0 | 428,95 |  | 214,5 |  | 214,4 | 31,0 | 8,2 |
| **ИТОГО поКОМПЛЕКСУ6 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ** | **370,0** | **40,0** |  |  |  | **120,0** | **17,2** |  |  |  | **10,0** | **25,0** | **8,3** |
| Мероприятия 6.1Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | 80,00 | 25,0 |  |  |  | 80,00 | 17,2 |  |  |  | 10,0 | 66,7 | 12,5 |
| Мероприятия 6.2.Проведение мероприятий в области гражданского и патриотического воспитания молодежи | 40,00 | 25,0 |  |  |  | 40,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 6.3.  Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | 250,0 |  |  |  |  | 250,0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к оперативному отчету о ходе реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения

за 1 квартал 2023 год (а)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Муниципальная программа***«Социально - экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | | |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| **Итого по ПРОЕКТУ 1**  («**ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА** | | |
| *Мероприятие 1*«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Исполнения за 1кв.нет | |
| **"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"** | | |
| *Мероприятие1.1* Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Елизаветинского сельского поселения | Мероприятия запланированы на 2ой квартал | |
| **"КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»** | | |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | | Мероприятия запланированы на 2ой квартал |
| Мероприятие 1.3 Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления твердых коммунальных отходов | | Приобретены емкости для накопления ТКО на сумму 720,0 тыс.руб. в том числе средства ЛО на сумму 655,00 тыс.руб. средства поселения 65,0 тыс.руб |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| **КОМПЛЕКС 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ"** | | |
| Мероприятие 1.1 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Исполнение за 1 кв. нет | |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | Исполнения нет | |
| **КОМПЛЕКС 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ** | | |
| Мероприятие 2.1  Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | Мероприятия запланированы на 2ой квартал | |
| Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Мероприятия запланированы на 2ой квартал | |
| **КОМПЛЕКС 3ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"** | | |
| Мероприятие 3.1.  Обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения в области ЖКХ и благоустройства  МКУ «УСБО Елизаветинского СП» | за 1 квартал 2023 года исполнено 2344,6 тыс.руб., или 18,6 % от годовых бюджетных назначений в том числе:з/плата с начислениями 1945,2 тыс.руб.  сервисное обслуживание на сумму 108,9 тыс.руб  запасные части к тракторам 46,5 тыс.руб  Уголь и ГСМ 146,7тыс.руб.  Прочие расходы 60,8 тыс.руб. | |  |
| Мероприятие 3.2.  Мероприятия в области жилищного хозяйства | По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 3622,5 тыс.руб., за 1 кв. 2023 года исполнено 311,3 тыс.руб. в том числе:  == Расходы по содержанию МЖФ (ЕИРЦ, МУП ЖКХ «Сиверский»,АО«Коммунальные системы») 16,3 тыс. руб.    == Оплата взносов в Фонд капитального ремонта МКД 228,9 тыс. руб.  == Расходы по переданным полномочиям в Гатчинский муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями по некоторым жилищным вопросам и осуществлению муниципального жилищного контроля 77,6 тыс.руб.  Исполнение за 1 кв.311,3 тыс.руб.: | |  |
| Мероприятие 3.3.  Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Исполнение за 1 кв.228,9 тыс.руб.: | |  |
| Мероприятие 3.4.  Организация уличного освещения | Исполнение за 1 кв.929,7 тыс.руб | |  |
| Мероприятие 3.5.  Мероприятия по организации и содержанию  мест  захоронения | Исполнение за 1 кв.нет | |  |
| Мероприятие 3.6.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения | приобретение и установка энергосберегающих светильников уличного освещения в 1 квартале 2023год 269,3 тыс.руб. | |
| Мероприятие 3.7.  Мероприятия в области благоустройства | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского запланированы на 2 квартал 2023г.  == Мероприятия по созданию площадок накопления ТБО в 1 квартале 2023г приобретены контейнеры на сумму 720,0 тыс.руб. | |
| Мероприятие 3.8.  Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Мероприятия запланированы на 2ой квартал | |
| Мероприятие 3.9.  Создание благоустроенных дворовых территорий | Мероприятия запланированы на 2ой квартал | |
| Мероприятия 3.10.  по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской обл. | Мероприятия запланированы на 2ой квартал Устройство тротуара Дылицкое шоссе протяженность. 257,0 п.м. в п. Елизаветино Дылицкое шоссе на сумму 1154,3 тыс.руб. | |
| Мероприятия 3.11Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий по благоустройству территории поселения | Мероприятия запланированы на 2ой кварталПриобретение и установка оборудования на детскую площадку д.Алексеевка у д.№35,д.Луйсковицы у д.№2а на сумму 1050,00 руб. | |
| Мероприятия 3.12.  Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | Мероприятия запланированы на 2ой квартал | |
| Мероприятия 3.13.  Мероприятия по озеленению территории | Мероприятия запланированы на 2ой квартал | |
| **Итого по комплекс4 процессных мероприятий "Содержание и развитие улично-дорожной сети** | | |
| Мероприятия 4.1Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Мероприятия запланированы на 2ой квартал | |
| Мероприятия 4.2.Содержание и уборка автомобильных доро | Исполнение за 1 кв.106,0 тыс.руб,в том.числе:  уборка снега 71,8 тыс.руб.песчно-солевая смесь 34,2 тыс.руб. | |
| Мероприятия 4.3.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мероприятия запланированы на 2ой квартал | |
| Мероприятия 4.4.Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | Мероприятия запланированы на 2ой квартал | |
| Мероприятия 4.5.Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"  **Ремонт дворовой территории в д.Шпаньково, ул. Рыкунова между д.4 и д.8** | на реализацию мероприятий областного закона №147 от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» запланировано 1569,0 тыс. руб., в том числе субсидия ЛО 1427,8 тыс. руб., оплата в 3 квартале 2023 года; | |
| Мероприятия 4.6. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мероприятия запланированы на 2ой квартал | |
| **КОМПЛЕКС5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**  **"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ,ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "** | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | расходы на содержание СДК составили за отчетный период 1339,6 тыс.руб., или 18,1% плановых бюджетных назначениях 7390,4 тыс.руб., в том числе:  -- зарплата с начислениями 6 человек – 1109,3 тыс.руб.,  -- расходы на содержание и проведение мероприятий – 230,3тыс. руб. , | |
| Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | расходы на содержание библиотеки составили в сумме 581,3 тыс.руб., или 20,4 % плановых бюджетных назначениях 2853,9 тыс.руб., в том числе:  -- заработная плата с начислениями 3 человек– 369,3тыс.руб.,  -- расходы по содержанию –116,8 тыс. руб. | |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 350,0 тыс.руб., исполнено 18,35 тыс. руб., 5,2 %.  == Приобретение сувенирной продукции для проведения праздничных мероприятий на территории поселения и транспортные расходы | |
| Стимулирующие выплаты работникам казенных учреждений | Субсидия бюджета Ленинградской области на выплаты стимулирующего характера работникам культуры на 2021 год запланирована в сумме 2064,0 тыс. руб., в том числе работникам ДК 1059,2 тыс.руб., библиотеки 619,2тыс.руб. | |
| **КОМПЛЕКС 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ** | | |
| Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | **По данному подразделу** запланированы расходы в сумме 80,00 тыс. руб., исполнено 17,2 тыс. руб.- 21,5%, в том числе:  == проведение мероприятий на территории поселения в области физкультуры и спорта.. | |
| Проведение мероприятий в области гражданского и патриотического воспитания молодежи | По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 250,00 тыс.руб., в 1 квартале расходы не производились, запланировано во 2 ом квартале на реализацию комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | |

**Ответственный исполнитель: Гаврилова Людмила Ивановна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гаврилова**.

*Фамилия И.О. дата подпись*