**ё**

**Приложение 5** к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальной программы

Елизаветинского сельского поселения

**Форма оперативного отчета о ходе реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения за 2024 год (а).**

«Социально - экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение** **Плана реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **С начала текущего года** | | | | | | | | | | | | | |
| **Запланированный объем финансирования**  (тыс. руб.) | | | | | | **Профинансировано**  (тыс. руб.) | | | | | | |
| **Всего (согласно годовому плану)** | Поквартальный план  (за2 квартал(ы)) | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Бюджет поселения | **Всего** | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Средства поселения | **% выполнения от поквартального плана** | **% выполнения от годового плана** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  | **130117,10** | **9924,0** | **2696,95** | **24731,36** | **57223,50** | **45465,29** | **129874,34** | **2436,80** | **24973,27** | **57223,50** | **45240,77** | **100,00** | **99,8** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | **21569,00** | **9924,0** | **2696,95** | **17054,84** | 0,00 | **1817,21** | **21548.96** | **2436,80** | **17314,99** | **0,00** | **1797,17** | **100,00** | **99,9** |
| **Итого по ПРОЕКТУ 1**  «**ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА** | **3100,00** | **0.00** | **0,00** | **2945,00** | **0,00** | **155,00** | **3100,00** | **0,00** | **2945,00** | **0,00** | **155,00** | **100,00** | **100,00** |
| Мероприятие 1.1«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 3100,00 | 0.00 | 0,00 | 2945,00 | 0,00 | 155,00 | 3100,00 | 0,00 | 2945,00 | 0,00 | 155,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Итого по ПРОЕКТУ2**  **"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"** | **820,21** | **0,00** | **0,00** | **746,39** | **0,00** | **73,82** | 820,21 | 0,00 | 746,39 | 0,00 | 73,82 | 100,00 | 100,00 |
| Мероприятие 2.1 Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Елизаветинского сельского поселения | 820,21 | 0.00 | 0,00 | 746,39 | 0,00 | 73,82 | 820,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,82 | 100,00 | 100,00 |
| **Итого по проекту 3 «Формирование комфортной городской среды** » | **8791,21** | **8791,21** | **2696,95** | **5303,05** | **0,00** | **791,21** | **8791,21** | **2436,80** | **5563,20** | **0,00** | **791,21** | **100,00** | **100,00** |
| Мероприятия по благоустройству общественной территории на ул. Алексея Рыкунова в д. Шпаньково | 8791,21 | 8791,21 | 2696,95 | 5303,05 | 0,00 | 791,21 | 8791,21 | 2436,80 | 0,00 | 0,00 | 791,21 | 100,00 | 100,00 |
| **Итого по ПРОЕКТУ4 3"КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»** | **8857,58** | **1300,00** | **0,00** | **8060,40** | **0,00** | **797,18** | **8837,54** | 0,00 | 8060,40 | 0,00 | 777,14 | 99,8 | 99,8 |
| Мероприятие 3.1.Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  … | 7577,54 | 0,00 | 0,00 | 6859,16 | 0,00 | 678,38 | 7537,54 | 0,00 | 6877.40 | 0,00 | 660,14 | 99,8 | 99,8 |
| Мероприятие 3.2. Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления твердых коммунальных отходов | 1300,03 | 1300,00 | 0,00 | 1183,00 | 0,00 | 117,00 | 1300,00 | 0,00 | 1183,00 | 0,00 | 117,0 | 100,00 | 100,00 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **108471,37** | **36652,84** | **0,00** | **7606,70** | **57223,50** | **43641,17** | **108248,66** | **0,00** | **7606,70** | **57223,48** | **43418,48** | **26,6** | **99,8** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ"** | **658,78** | **504,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **658,74** | **658,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **658,74** | **76,5** | **100,0** |
| Мероприятие 1.1  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 658,78 | 498,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,74 | 648,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,74 | 76,8 | 100,0 |
| Мероприятие 1.2  Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | 10,0 | 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 55,0 | 100,0 |
| Итого по  **КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ** | **498,00** | **498,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **497,00** | **497,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **497,00** | **100,00** | **100,0** |
| Мероприятие 2.1  Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 20,0 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,0 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 95,0 | 95,0 |
| Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 478,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"** | **58989,64** | **4420,0** | **0,00** | **2780,40** | **29744,11** | **27165,53** | **58777,85** | **0,00** | **2780,0** | **29744,10** | **25953,74** | **100,00** | **99,6** |
| Мероприятие 3.1.  Обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения в области ЖКХ и благоустройства  МКУ «УСБО Елизаветинского СП» | 16259,28 | 6000,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16259,28 | 16170,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16170,20 | 36,9 | 99,4 |
| Мероприятие 3.2.  Мероприятия в области жилищного -коммунального хозяйства | 29443,02 | 15058,31 | 0,00 | 0,00 | 29044,11 | 398,91 | 29443,02 | 0,00 | 0,00 | 29044,11 | 398,91 | 51,1 | 100,00 |
| Мероприятие 3.3.  Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора  … | 1413,00 | 559,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1413,00 | 1412,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1412,75 | 39,6 | 100,0 |
| Мероприятие 3.4.  Организация уличного освещения | 4579,24 | 2525,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4580,24 | 4476,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2054,28 | 56,4 | 97,8 |
| Мероприятие 3.5.  Мероприятия по организации и содержанию  мест  захоронения | 391,21 | 220,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,21 | 384,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,5 | 57,2 | 98,3 |
| Мероприятие 3.6.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения | 1500,51 | 1363,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,51 | 1500,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,51 | 90,8 | 100,0 |
| Мероприятие 3.7.  Мероприятия в области благоустройства | 553,26 | 376,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,26 | 546,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,93 | 100,00 | 98,9 |
| Мероприятие 3.8.  Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 108,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,33 | 108,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,33 | 0,00 | 100,0 |
| Мероприятие 3.9.  Создание благоустроенных дворовых территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 3.10.  по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской | 1962,0 | 0,00 | 0,00 | 1020,40 | 0,00 | 1962,0 | 1962,00 | 0,00 | 1020,40 | 0,00 | 941,6 | 0,00 | 100,00 |
| Мероприятия 3.11Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий по благоустройству территории поселения | 1852,64 | 0,00 | 0,00 | 1760,00 | 0,00 | 92,64 | 1852,64 | 0,00 | 1760,00 | 0,00 | 92,6 | 0,00 | 100,0 |
| Мероприятия 3.12.  Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | 350,0 | 253,0 | 0,00 | 0,00 | 350,0 | 0,00 | 349,99 | 0,00 | 0,00 | 349,99 | 0,00 | 72,3 | 100,0 |
| Мероприятия 3.13.  Мероприятия по озеленению территории | 350,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,0 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Итого по комплексу4 процессных мероприятий "Содержание и развитие улично-дорожной сети"** | **23234,41** | **900,0** | **0,00** | **1401,30** | **16674,39** | **5158,72** | **23234,23** | 0,00 | **1401,30** | **16674,39** | **5158,54** | **30,8** | **100,0** |
| Мероприятия 4.1.Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 107,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,93 | 107,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,93 | 0,00 | 100,0 |
| Мероприятия 4.2.Содержание и уборка автомобильных дорог | 2876,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2114,3 | 2876,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1688,7 | 0,00 | 100,0 |
| Рмонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1866,32 | 1866,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1866,32 | 1866,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1866,32 | 100,00 | 100,0 |
| Мероприятия 4.4.Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 4.5.Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | 1539,89 | 0,00 | 0,00 | 1401,30 | 0,00 | 138,59 | 1539,9 | 0,00 | 1401,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| .Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 16843,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16674,39 | 169,20 | 16843,59 | 0,00 | 0,00 | 16674,39 | 169,20 | 0,00 | 100,0 |
| **итого по КОМПЛЕКСУ5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**  **"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ,ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "** | **24392,73** | **2829,9** | **0,00** | **3425,00** | **10805,00** | **10283,61** | **24383,15** | 0,00 | **3425,00** | **10805,00** | **10253,15** | **100,00** | **100,00** |
| Мероприятия 5.1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | 11699,60 | 961,30 | 0,00 | 2479,27 | 7005,00 | 2215,33 | 11693,92 | 0,00 | 2479,27 | 7005,00 | 2209,65 | 8,2 | 99,9 |
| Мероприятия 5.2.Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 5435,13 | 4294,37 | 0,00 | 945,73 | 3800,00 | 689,40 | 5431,23 |  | 945,73 | 3800,00 | 685,50 | 79,1 | 99,9 |
| Мероприятия 5.3Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 408,00 | 31,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 7,7 | 100,00 |
| Мероприятия 5.4.Стимулирующие выплаты работникам казенных учреждений | 6850,00 | 3248,04 | 0,00 | 3425,006 | 0,00 | 3425,00 | 6850,0 | 0,00 | 3425,00 | 0,00 | 3425,00 | 47,4 | 100,00 |
| **ИТОГО поКОМПЛЕКСУ6 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ** | **697,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **697,81** | **697,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **697,69** | **85,00** | **100,00** |
| Мероприятия 6.1Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 119,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,90 | 0,00 | 99,9 |
| Мероприятия 6.2.Проведение мероприятий в области гражданского и патриотического воспитания молодежи | 110,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 109,975 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,97 | 0,00 | 100,0 |
| Мероприятия 6.3.  Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | 467,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,81 | 467,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,81 | 0,00 | 100,00 |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к оперативному отчету о ходе реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения

за 2024 год (а)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Муниципальная программа***«Социально - экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | | |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| **Итого по ПРОЕКТУ 1**  («**ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА** | | |
| **Итого по ПРОЕКТУ 1**  *Мероприятие 1*«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | В рамках этапа 2024 года региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах в 2024 году выделены  Средства ЛО в сумме 2945,00 тыс.руб.  Средства поселения в сумме 155,00 тыс. руб.  СФсЖКХРАП"Пер.гр.из ав.жил.ф.тер.ЛОв19-25г"Миров.согл.по гр.д.№2-1529/2024от22.04.24г.возм.за жил.пом.ул.Вокзальнаяд6 кв4 Бирюков Игорь Николаевич | |
| **Отраслевой проект "БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"** | | |
| **Итого по ПРОЕКТУ2**  *Мероприятие1.**1* Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Елизаветинского сельского поселения | -в рамках реализации комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Ленинградской области запланирована обработка **176,5** **га земель** химическим методом на сумму **1684,98 тыс.руб**. **в том числе ср-ва ЛО 1533,33 тыс. руб. средства поселения 151,65 тыс. руб.** Мероприятия запланированы на 2-ой квартал. Финансирование мероприятий произведено в 3-ем кв.2024г. за выполненные работы по хим.обр-ке борщ.Сосновского по МК №0145300007724000003 от 03.05.2024г.акт№40 от26.08.2024г.и оценка эффективности 896,93 тыс.руб.в том.числе ср-ва ОБ 816,21 тыс.руб.ср-ва поселения 80,72 тыс.руб. | |
| Итого по проекту 3 «Формирование комфортной городской среды »  Мероприятия по благоустройству общественной территории на ул. Алексея Рыкунова в д. Шпаньково | В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды » запланированы средства в сумме **8791,21 тыс.руб**. в том числе средства федерального бюджета **2696,95 тыс. руб. ,средства ЛО 5303,05 тыс.руб. средства поселения 791,21 тыс.руб.** Мероприятия запланированы на 3-ий квартал. Финансирование произведено в 4 кв.2024г.на сумму **8791,21 тыс.руб.**в том числе: Благ общ.тер. ул.А.Рыкунова (уст.камер наблюд.) по дог.Д25/04.09.24г на сумму **191,21 тыс.руб.,в т.ч. ФС 53,00 тыс.руб.,ОС 121,00 тыс.руб. МБ 17,21** тыс.руб. Работы.по благ.общ.тер.на ул.А.Рыкунова Шпаньково по МК №ЭК-1-2024 от 02.04.2024г.на сумму **8060,00 тыс.руб.в т.ч ФС 2383,80 тыс.руб.,ОС 5442,20 тыс.руб.,МБ 744,0 тыс.руб** | |
| **Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области** | | |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | | Запланированы мероприятия по строительству 22 (Двадцать две) новых площадок мест накопления твердых коммунальных отходов на сумму **8857,58 тыс. руб**. в том числе средства ЛО **8060,40 тыс. руб**. средства поселения **797,18 тыс. руб**. в 19 деревнях Елизаветинского сельского поселения. Использованы средства за создание площ-к накопл.ТКО по МК №0145300007723000100001от12.01.24г на сумму **7537,54 тыс.руб. в т.ч .обл. 6859,16 тыс.руб. ср-ва пос. 678,38 тыс.руб.,** |
| Мероприятие 1.3 Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления твердых коммунальных отходов | | Приобретены контейнеры лодочка 6м3 открытый на сумму **1300,00тыс.руб. в т.ч.1183,00 тыс.руб. ср-ва пос. 117,00 тыс.руб.** |
| **МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ**  **ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДОРОЖНАЯ СЕТЬ** | | |
| Мероприятие 4.1.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ,имеющих приоритетный социально- значимый характер, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержание существующей сети | | Мероприятия не запланированы |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| **КОМПЛЕКС 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ"** | | |
| Мероприятие 1.1 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Запланированы работы по оценке недвижимости и кадастровые работы на сумму **603,78с.руб.** Работы запланированы на 3 -ой квартал 2024г.финансирование произведено в 4-ом кв.2024г.на сумму **603,78 тыс. руб.** за работы по изготовлению межевых планов, оценку недвижимости ,топографическую съемку. | |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | Запланированы расходы на **10,0 тыс.руб**.Консультационные услуги на сумму **6,0 тыс. руб**. за 2-3 квартал 2024г предоставлены услуги на сумму **6,0тыс. руб**., изготовление стенда на сумму **4,0 тыс. руб.** | |
| **КОМПЛЕКС 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ** | | |
| Мероприятие 2.1  Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | Запланировано **20,0 тыс.руб.** Профессиональная .переподготовка по вопросам гражданской .обороны .противопожарная. профилактика .антитеррора. по контр.№12-002 ЗДС /24 от 18.12.2024гна сумму **19,00 тыс.руб.** | |
| Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | По данному разделу в 2024 году запланированы расходы в сумме **500,00 тыс. руб**., Мероприятия запланированы на 4ый квартал . Приобретен пожарный резервуар на сумму **478,00 тыс. руб**. ПР-15V=15куб.Выс.горл.1000Диаметр 600м по дог.№09-ПР/24 | |
| **КОМПЛЕКС 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"** | | |
| Мероприятие 3.1.  Обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения в области ЖКХ и благоустройства  МКУ «УСБО Елизаветинского СП» | за 2024 год исполнение составило **16170,20тыс.руб.,** или 99,4 % от годовых бюджетных назначений в том числе: з/плата с начислениями **12045,66 тыс.руб.74,1%**  абонентское обслуживание и предрейсовые осмотры водителей на сумму **259,21 тыс.руб**  запасные части к тракторам и хоз.товары 615,9тыс.руб, строительные товары **615,9 тыс.руб.**  ГСМ **1803,30тыс.руб.**  Брендирование спец. одежды и акарицидную обработку тыс.руб **50,64 тыс.руб**.  электромонтажные работы, ремонт системы водоснабжения **55,2 тыс.руб**  за строительные товары и электротехническую продукцию на сумму **566,65 тыс.руб**.  приобретение основных ср-в на сумму **241,00 тыс.руб.**  прочие расходы на сумму **532,64 тыс.руб.** | |  |
| Мероприятие 3.2.  Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | В 2024 года произведены расходы на сумму **33751,49 тыс.руб** в т.ч. средства ГМР  **29443,02** **тыс. руб**. , 100% от ассигнований в том числе:  - приобретение автогрейдера на сумму **10447,5 тыс.руб.**  -капитальный ремонт бани на сумму **18995,52 тыс.руб.**  **1281,03тыс.руб.в том числе:**  - содержание МЖФ (ЕИРЦ, МУП ЖКХ «Сиверский», на сумму **713,42 тыс. руб**.,  - за работы по вскрытию и замене замков в жил. помещении на сумму **10,9 тыс. руб**.  - .за техническое обсл.наружных сетей и сооруж **47,00 тыс.руб.**  -расходы по переданным полномочиям на сумму **509,71 тыс. руб**. | |  |
| Мероприятие 3.3.  Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | взносы в Фонд капитального ремонта запланированы на сумму **1413,00 тыс. руб.** перечислено прошло за 2024 г.**1412,87** **тыс.руб.100%** | |  |
| Мероприятие 3.4.  Организация уличного освещения | Исполнение за 2024г.оплата уличного освещения на сумму **4476,14 тыс.руб**. 97,8 %,в том числе: за потребленную э/энергию и предварительный платеж на сумму **3956,90 тыс.руб.,**монтаж уличного освещения ул.Парковая и разработка сметной документации на сумму **519,24 тыс.руб.** | |  |
| Мероприятие 3.5.  Мероприятия по организации и содержанию  мест  захоронения | Исполнение за 2024г. Мероприятия по уборке и вывозу мусора и спил деревьев запланированы на 4-ый квартал на сумму **391,21 тыс.руб**. исполнено **384,75** твыс.руб.98,3% 2024г. в том числе спил деревьев **220,00 тыс.руб**. ,обращение с ТКО с кладбищ **164,75 тыс.руб**. | |  |
| Мероприятие 3.6.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения | - за услуги по присоединению к э/сети на сумму **274,95 тыс**. руб,за приобретение светильников и их замену исполнено **1225,56 тыс.руб**. | |
| Мероприятие 3.7.  Мероприятия в области благоустройства | В 2024г.за проверку и разработку сметной документации и услуги строительного контроля ."ремонт террит.Братск.могилы в д.Раболово уч.1п на сумму **481,93 тыс.руб.** | |
| Мероприятие 3.8.  Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Оценка эффективности по уничтожению борщевика Сосновского на 2024 г. запланирована на сумму **108,3 тыс. руб.** Мероприятия запланированы за 2024г.исполнение на сумму **108,3 тыс.руб.** | |
| Мероприятие 3.9.  Создание благоустроенных дворовых территорий | Мероприятия не запланированы | |
| Мероприятия 3.10.  по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской обл. | -в рамках реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" (конкурсные) средства направлены нар ремонт территории прилегающей к дому культуры п.Елизаветино пл.Дружбы д.41 на сумму **1962,00 тыс.руб**. в том числе средства ЛО **1020,40 тыс.руб**. средства поселения **941,60 тыс.руб**. Мероприятия запланированы на 3-ий квартал 2024г.Исполнено | |
| Мероприятия 3.11Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий по благоустройству территории поселения | Ремонт территории Братской могилы советских воинов , погибших в борьбе с фашистами, расположенной по адресу: д. Раболово уч.1п на сумму **905,27 тыс.руб**  Ремонт мемориального объекта « Братская могила курсантов ,погибших в борьбе с фашистами , расположенной по адресу: д. Большие Борницы, уч.40п на сумму **947,37 тыс.руб.**  Средства депутатов Бездетко Т.В. и Коняева В.С. **1760,0 тыс.руб**. Средства поселения **95,64 тыс.р**уб.  Исполнено | |
| Мероприятия 3.12.  Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | Мероприятия запланированы на 20224г на сумму на сумму **350,0 тыс.руб** средства ГМР исполнение составило **349,99тыс.руб** | |
| Мероприятия 3.13.  Мероприятия по озеленению территории | Мероприятия по озеленению территории в п.Елизаветино у запланированы на 2024г на сумму **350,0 тыс.руб**. Средства ГМР ,исполнение на **350,0 тыс.руб**.а п. Елизаветино пл.Дружба | |
| **Комплекс 4 процессных мероприятий "Содержание и развитие улично-дорожной сети** | | |
| Мероприятия 4.1Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Монтаж и установка дорожных знаков на сумму **107,93 тыс.руб** Мероприятия запланированы на 3-ий квартал 2024г.Исполнение на сумму **107,93 тыс.руб.** | |
| Мероприятия 4.2.Содержание и уборка автомобильных дорог | Расходы по содержанию дорог запланированы на сумму **2876,67 тыс. руб.** на 2024год исполнено **2776,49 тыс.руб.**  в том числе :поставка и доставка щебня в сумме **2640,72** тыс.руб.,услуги строительного контроля и проверка сметной документации ,очистка снега и грейдирование . песчано-солевая смесь ,ремонт и ямочный ремонт на сумму **235,77тыс.руб.** | |
| Мероприятия 4.3.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Запланировано на 2024 год на сумму **1866,32 тыс.руб.** | |
| Мероприятия 4.4.Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | Мероприятия не запланированы. | |
| Мероприятия 4.5.Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | на реализацию мероприятий областного закона №147 от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» запланировано 1539,89 тыс. руб., в том числе субсидия **ЛО 1401,3 тыс. руб.,** средства **поселения 138,59 тыс.руб.**  Ремонт дворовой территории расположенной д.Шпаньково ул.Алексея Рыкунова у домов 1и 6 Исполнено | |
| Мероприятия 4.6. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - На выделенные средства Гатчинского муниципального района на сумму **17297,10 тыс.руб**.и средства поселения на сумму **174,72 тыс.руб.**  - капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Елизаветино, пл. Дружбы (от региональной автомобильной дороги «Елизаветино-Скворицы» до МБОУ «Елизаветинская средняя общеобразовательная школа) на сумму **2130,00** **тыс.руб**.,  - «Выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения с тротуаром ул. Парковая п.Елизаветино,(от д.14д.Дылцы до 7Б по ул.Парковая п.Елизаветино)" на сумму **15341,82 тыс.руб**  Мероприятия запланированы на 2024г. Исполнено | |
| **КОМПЛЕКС5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**  **"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ,ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "** | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | расходы на содержание СДК запланированы на 2024 год в сумме **24392,73 тыс. руб**., в том числе:  -- расходы на содержание СДК и проведение мероприятий – **11699,60тыс. руб.** , в том числе :средства ГМР на празднование ДНЯ ГМР и поселения в сумме **7004,09 тыс. руб.** ,обеспечение деятельности дома культуры средства поселения **4695,5**1 **тыс. руб.**  Исполнено за 2024г. **11693,92 тыс. руб**.в том числе зарплата с начислениями **3504,38 тыс.руб**.; за оказание услуг по празднованию ДНЯ ГМР на сумму **7004,09 тыс.руб**. музыкальное оборудование 320,0 тыс.руб. За сценический сборно-разборный подиум  480,0 тыс ,За сарафаны (комплекты) на сумму 400,00 тыс.руб.охранные услуги, связь, прочие на сумму 1051,34 тыс. руб.,прочие 4752,75 тыс.руб. | |
| Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | расходы на содержание библиотек запланированы на сумму **5435,13 тыс. руб**., в том числе  -средства ГМР к празднованию Дня ГМР и поселения в сумме **4016,00тыс.руб**. на ремонт библиотек  - расходы по содержанию библиотек –1415,13 тыс. руб. ,исполнено 1175,4 тыс. руб. в том числе зарплата с начислениями **525,33тыс.руб**.Поставка период. печатных изданий на 2024г. полугодие 73,3тыс. руб.,. за обследование тех. состояния здания, с выдачей заключения на сумму 150 тыс.руб.,охранные услуги, связь, прочие на сумму 224,1 тыс. руб. | |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | По данному мероприятию предусмотрены расходы в сумме **408,0 тыс. руб**., исполнено **408тыс. руб., 100,00%.**  -приобретение сувенирной продукции для проведения праздничных мероприятий на территории поселения и расходы по оформлению на сумму **309,9 тыс. руб**.  - за услуги музыкальное и техническое звуковое сопровождение, цветы, шары 86,6 тыс.руб. | |
| Стимулирующие выплаты работникам казенных учреждений | Субсидия бюджета Ленинградской области на выплаты стимулирующего характера работникам культуры на 2024 год запланирована в сумме **3425,00 тыс.руб средства ЛО** ,средства поселения **3425,6 тыс. руб**., в том числе работникам ДК **4958,53тыс.руб**., библиотеки **1891,5 тыс.руб.** Исполнено **6850,00 тыс. руб. 100%** | |
| **КОМПЛЕКС 6 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ** | | |
| Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | **По данному мероприятию** запланированы расходы в сумме **120,00 тыс. руб**., исполнено **119,90 тыс. руб**.- , в том числе:  - приобретение подарков к Дню Отечества на сумму 77,40 тыс.руб,  - транспортные услуги на сумму 27,5 тыс.руб.  -за проведение мероприятий по звукозаписи 15,0 тыс.руб | |
| Проведение мероприятий в области гражданского и патриотического воспитания молодежи | По данному мероприятию предусмотрены расходы в сумме **597,6 тыс. руб**., в том числе ср-ва ГМР **110,4 тыс**. руб. Средства поселения в сумме **487,2 тыс.руб**. Во 2 ом квартале на реализацию комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних исполнено **467,8** тыс.руб. 100%  **110,00 тыс.руб** на транспортные услуги 35,5тыс.руб и на подарки в сумме 74,5 тыс.руб. Исполнено. | |

**Ответственный исполнитель: Гаврилова Людмила Ивановна 30.01.2025г. Гаврилова**.

*Фамилия И.О. дата подпись*