**Приложение 5** к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальной программы

Елизаветинского сельского поселения

**Форма оперативного отчета о ходе реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения за 1 полугодие 2023 год (а).**

«Социально - экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение Плана реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **С начала текущего года** | | | | | | | | | | | | |
| **Запланированный объем финансирования**  (тыс. руб.) | | | | | | **Профинансировано**  (тыс. руб.) | | | | | | |
| **Всего (согласно годовому плану)** | Поквартальный план  (за1 квартал(ы)) | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Бюджет поселения | **Всего** | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Средства поселения | **% выполнения от поквартального плана** | **% выполнения от годового плана** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **ИТОГО по**  **Муниципальной программе** | **78432,2** | **30205,0** |  | **16881,3** |  | **61551,0** | **18189,1** |  | **4185,5** |  | **14003,5** | **60,2** | **23,2** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по ПРОЕКТУ 1**  «**ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА** | 3622,9 | 3622,9 |  | 3441,7 |  | 181,2 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 3622,9 | 3622,9 |  | 3441,7 |  | 181,2 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по ПРОЕКТУ 2**  **"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"** | 8464,9 | 4154,1 |  | 7703,1 |  | 180,4 | 3731,2 |  | 3395,4 |  | 335,8 | 89,8 | 44,1 |
| Мероприятие 2.1 Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Елизаветинского сельского поселения | 2004,7 | 2004,7 |  | 1824,3 |  | 180,4 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по ПРОЕКТУ 3 3"КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»** | 4154,1 | 4154,1 |  | 3780,2 |  | 373,9 | 3731,2 |  | 3395,4 |  | 335,8 | 89,8 | 89,8 |
| Мероприятие 3.1.Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  … | 3434,1 | 3434,1 |  | 3125,0 |  | 309,1 | 3011,2 |  |  | 2740,4 | 65,0 | 87,7 | 87,7 |
| Мероприятие 3.2. Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления твердых коммунальных отходов | 720,0 | 720,0 |  | 655,0 |  | 65,0 | 720,0 |  |  | 655,0 | 65,0 | 100,00 | 100,00 |
| **Итого по ПРОЕКТУ 4 МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ**  **ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДОРОЖНАЯ СЕТЬ** | **2306,1** |  |  | **2098,6** |  | **207,5** | **0,00** |  |  | **0,00** |  |  | **0,00** |
| Мероприятие 4.1.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ,имеющих приоритетный социально- значимый характер, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержание существующей сети | 2306,1 |  |  | 2098,6 |  | 207,5 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Автомобильная дорога общего пользования местного значения д.Шпаньково ,ул.Алексея Рыкунова (от автомобильной дороги АО «Нива -1» до д.41б ( общественная баня)) | 998,9 |  |  | 902,6 |  | 89,3 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Автомобильная дорога общего пользования местного значения п.Елизаветино,пл.Дружбы (от д.№40 до д.37 (библиотека | 1314,2 |  |  | 1196,0 |  | 118,2 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **66344,4** | **20423,3** |  | **5736,5** |  | **60607,9** | **14457,9** |  | **790,2** |  | **13667,7** | **70,8** | **21,8** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ"** | **640,0** | **283,0** |  |  |  |  | **120,0** |  |  |  | **120,0** | **42,4** | **18,8** |
| Мероприятие 1.1  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 630,0 | 280,0 |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  | 120,0 | 42,9 | 19,0 |
| Мероприятие 1.2  Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | 10,0 | 3,0 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по  **КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ** | **359,4** | **359,4** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятие 2.1  Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 339,4 | 339,4 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"** | **40376,6** | **11545,3** |  | **2050,4** |  | **38326,2** | **8343,7** |  |  |  | **8343,7** | **82,0** | **20,7** |
| Мероприятие 3.1.  Обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения в области ЖКХ и благоустройства  МКУ «УСБО Елизаветинского СП» | 31715,3 | 5813,4 |  |  |  | 31715,3 | 5371,1 |  |  |  | 5371,1 | 92,4 | 16,9 |
| Мероприятие 3.2.  Мероприятия в области жилищного -коммунального хозяйства | 163,1 | 120,4 |  |  |  | 163,1 | 57,3 |  |  |  | 57,3 | 47,6 | 35,1 |
| Мероприятие 3.3.  Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора  … | 1140,0 | 576,0 |  |  |  | 1140,0 | 575,5 |  |  |  | 575,5 | 100,00 | 50,5 |
| Мероприятие 3.4.  Организация уличного освещения | 3500,0 | 1800,0 |  |  |  | 3500,00 | 1672,8 |  |  |  | 1672,8 | 92,9 | 47,8 |
| Мероприятие 3.5.  Мероприятия по организации и содержанию  мест  захоронения | 120,0 | 60,0 |  |  |  | 120,0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.6.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения | 600,00 | 543,0 |  |  |  | 600,00 | 269,3 |  |  |  | 269,3 | 47,0 | 44,9 |
| Мероприятие 3.7.  Мероприятия в области благоустройства | 73,2 | 53,2 |  |  |  | 73,2 | 47,7 |  |  |  | 47,7 | 89,7 | 65,2 |
| Мероприятие 3.8.  Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 80,0 | 80,0 |  |  |  | 80,0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| Мероприятие 3.9.  Создание благоустроенных дворовых территорий | 46,9 | 15,0 |  |  |  | 46,9 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 3.10.  по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской  **Устройство тротуара Дылицкое шоссе протяженность. 257,0 п.м. в п. Елизаветино Дылицкое шоссе** | 1185,35 | 31,1 |  | 1054,9 |  | 135,0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 3.11Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий по благоустройству территории поселения  **Приобретение и установка оборудования на детскую площадку д.Алексеевка у д.№35,д.Луйсковицы у д.№2а** | 1052,6 | 1052,6 |  | 1000,00 |  | 52,6 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 3.12.  Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | 350,0 | 350,0 |  |  |  | 350,0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 3.13.  Мероприятия по озеленению территории | 350,0 | 350,0 |  |  |  | 350,0 | 350,00 |  |  |  | 350,00 | 100,0 | 100,00 |
| **Итого по комплексу4 процессных мероприятий "Содержание и развитие улично-дорожной сети"** | **13682,1** | **1397,3** |  | **1427,8** |  | **12254,3** | **931,4** |  |  |  | **931,4** | **66,6** | **6,8** |
| Мероприятия 4.1.Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 300,00 | 300,0 |  |  |  | 300,00 | 249,4 |  |  |  | 249,4 | 83,1 | 83,1 |
| Мероприятия 4.2.Содержание и уборка автомобильных дорог | 1768,6 | 918,0 |  |  |  | 1768,6 | 610,0 |  |  |  | 610,0 | 66,5 | 34,5 |
| Рмонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 74,0 | 74,0 |  |  |  | 74,0 | 72,0 |  |  |  | 72,0 | 97,3 | 97,3 |
| Мероприятия 4.4.Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 4.5.Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"  **Ремонт дворовой территории в д.Шпаньково, ул. Рыкунова между д.4 и д.8** | 1569,0 |  |  | 1427,8 |  | 141,2 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 4.6.  Софинансирование капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | **494,4** | **95,3** |  |  |  | **494,9** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| .Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | **9465,1** |  |  |  |  | **9465,0** | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **итого по КОМПЛЕКСУ5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**  **"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ,ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "** | **10838,6** | **6409,5** |  | **2258,3** |  | **8580,3** | **4823,7** |  | **790,15** |  | **4033,5** | **75,3** | **44,5** |
| Мероприятия 5.1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | 4398,00 | 2778,9 |  |  |  | 4550,9 | 2286,6 |  |  |  | 2286,6 | 82,3 | 52,0 |
| Мероприятия 5.2.Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 1574,0 | 1061,8 |  |  |  | 1574,0 | 819,3 |  |  |  | 371,3 | 77,2 | 19,7 |
| Мероприятия 5.3Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 350,0 | 196,0 |  |  |  | 350,0 | 130,1 |  |  |  | 130,1 | 51,9 | 52,1 |
| Мероприятия 5.4.Стимулирующие выплаты работникам казенных учреждений | 4516,6 | 2325,8 |  | 2258,3 |  | 2258,3 | 1580,3 |  | 790,15 |  | 790,15 | 67,9 | 35,0 |
| **ИТОГО поКОМПЛЕКСУ6 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ** | **447,8** | **428,8** |  |  |  | **447,8** | **239,1** |  |  |  | **239,1** | **55,8** | **53,4** |
| Мероприятия 6.1Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | 80,00 | 66,0 |  |  |  | 80,00 | 51,0 |  |  |  | 51,0 | 77,3 | 63,8 |
| Мероприятия 6.2.Проведение мероприятий в области гражданского и патриотического воспитания молодежи | 40,0 | 35,0 |  |  |  | 15,75 | 7,0 |  |  |  | 7,0 | 20,0 | 18,0 |
| Мероприятия 6.3.  Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | 327,8 | 327,8 |  |  |  | 327,8 | 181,1 |  |  |  | 181,1 | 55,3 | 55,3 |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к оперативному отчету о ходе реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения

за полугодие 2023 год (а)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Муниципальная программа***«Социально - экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | | |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| **Итого по ПРОЕКТУ 1**  («**ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА** | | |
| *Мероприятие 1*«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Исполнения за 2кв.нет | |
| **"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"** | | |
| *Мероприятие1.1* Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Елизаветинского сельского поселения | Мероприятия запланированы на 3ий квартал | |
| **"КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»** | | |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | | Выполнены работы по созданию мест площадок ТКО в кол-ве 6 шт. на сумму 3011,2 тыс. руб. в том числе: средства ЛО 2740,2 тыс. руб. средства поселения 271,0 тыс. руб. |
| Мероприятие 1.3 Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления твердых коммунальных отходов | | Приобретены емкости для накопления ТКО на сумму 720,0 тыс. руб. в том числе средства ЛО на сумму 655,00 тыс. руб. средства поселения 65,0 тыс. руб. |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| **КОМПЛЕКС 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ"** | | |
| Мероприятие 1.1 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Выполнены работы по оценке недвижимости и кадастровые работы на сумму | |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | Исполнения нет | |
| **КОМПЛЕКС 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ** | | |
| Мероприятие 2.1  Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | Мероприятия запланированы на 3ий квартал | |
| Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Мероприятия запланированы на 3ий квартал | |
| **КОМПЛЕКС 3ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"** | | |
| Мероприятие 3.1.  Обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения в области ЖКХ и благоустройства  МКУ «УСБО Елизаветинского СП» | за полугодие 2023 года исполнено 5368,1 тыс.руб., или 16,9 % от годовых бюджетных назначений в том числе:з/плата с начислениями 4074,1 тыс.руб.  сервисное обслуживание на сумму 108,9 тыс.руб  запасные части к тракторам и хоз.товары 126,1 тыс.руб  Уголь и ГСМ 366,6тыс.руб.  Ремонт сетей освещения 299,0 тыс.руб.  Брендирование спец.одежды 30,5 тыс.руб.  Акарицидная обработка30,0 тыс.руб.  Предрейсовые осмотры водителей 26,0 тыс.руб.  Прочие расходы 306,9 тыс.руб.  Капитальный ремонт бани д.Шпаньково,ул.А.Рыкунова д.41б в сумме 19164,6 тыс.руб. запланированы на 4 кв.2023г. | |  |
| Мероприятие 3.2.  Мероприятия в области жилищного хозяйства | По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 1569,5 тыс.руб., за полугодие 2023г.кв. 2023 года исполнено 774,8 тыс.руб. в том числе:  == Расходы по содержанию МЖФ (ЕИРЦ, МУП ЖКХ «Сиверский»,АО«Коммунальные системы») 336,7 тыс. руб.    == Расходы по переданным полномочиям в Гатчинский муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями по некоторым жилищным вопросам и осуществлению муниципального жилищного контроля 217,6 тыс.руб. | |  |
| Мероприятие 3.3.  Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Исполнение за полугодие 2023г. 575,5 тыс.руб.: | |  |
| Мероприятие 3.4.  Организация уличного освещения | Исполнение за полугодие 2023г.1672,8 тыс.руб | |  |
| Мероприятие 3.5.  Мероприятия по организации и содержанию  мест  захоронения | Исполнение за полугодие 2023г.нет | |  |
| Мероприятие 3.6.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения | приобретение и установка энергосберегающих светильников уличного освещения в 1 квартале 2023год 269,3 тыс.руб. | |
| Мероприятие 3.7.  Мероприятия в области благоустройства | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского запланированы на 3 квартал 2023г. | |
| Мероприятие 3.8.  Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Мероприятия запланированы на 3ий квартал | |
| Мероприятие 3.9.  Создание благоустроенных дворовых территорий | Мероприятия запланированы на 3ий квартал | |
| Мероприятия 3.10.  по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской обл. | Мероприятия запланированы на 3ий квартал Устройство тротуара Дылицкое шоссе протяженность. 257,0 п.м. в п. Елизаветино Дылицкое шоссе на сумму 1154,3 тыс.руб. | |
| Мероприятия 3.11Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий по благоустройству территории поселения | Мероприятия запланированы на 3ий кварталПриобретение и установка оборудования на детскую площадку д.Алексеевка у д.№35,д.Луйсковицы у д.№2а на сумму 1050,00 руб. | |
| Мероприятия 3.12.  Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | Мероприятия запланированы на 3ий квартал | |
| Мероприятия 3.13.  Мероприятия по озеленению территории | Проведены мероприятия по озеленению территории в п.Елизаветино ул.Басова на сумму 350,0 тыс.руб. | |
| **Итого по комплекс4 процессных мероприятий "Содержание и развитие улично-дорожной сети** | | |
| Мероприятия 4.1Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Монтаж и установка дорожных знаков на сумму 249,4 тыс.руб. | |
| Мероприятия 4.2.Содержание и уборка автомобильных дорог | Исполнение за полугодие 610,0 тыс.руб,в том.числе:  уборка снега 70,4 тыс.руб.песчно-солевая смесь 23,6 тыс.руб.  Щебень известняковый 504,0 руб. | |
| Мероприятия 4.3.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ямочный ремонт дорог 72,0 тыс.руб. | |
| Мероприятия 4.4.Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | Мероприятия запланированы на 3ий квартал | |
| Мероприятия 4.5.Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"  **Ремонт дворовой территории в д.Шпаньково, ул. Рыкунова между д.4 и д.8** | на реализацию мероприятий областного закона №147 от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» запланировано 1569,0 тыс. руб., в том числе субсидия ЛО 1427,8 тыс. руб., оплата в 3 квартале 2023 года; | |
| Мероприятия 4.6. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мероприятия запланированы на 3ий квартал | |
| **КОМПЛЕКС5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**  **"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ,ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "** | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | расходы на содержание СДК составили за отчетный период 2293,9 тыс.руб., или 52,2% от плановых бюджетных назначений 4398,0 тыс.руб., в том числе:  -- зарплата с начислениями 6 человек – 1631,1 тыс.руб.,  -- расходы на содержание СДК и проведение мероприятий – 662,8тыс. руб. , | |
| Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | расходы на содержание библиотеки составили в сумме 819,3 тыс.руб., или 52,1 % от плановых бюджетных назначениях 1574,0 тыс.руб., в том числе:  -- заработная плата с начислениями 3 человек– 419,3тыс.руб.,  -- расходы по содержанию –400,0 тыс. руб. | |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 350,0 тыс. руб., исполнено 130,1тыс. руб., 37,2 %. Приобретение сувенирной продукции для проведения праздничных мероприятий на территории поселения и транспортные расходы 65,6 тыс. руб.  Приобретение флагов к Дню Победы на сумму 30,6 тыс. руб. | |
| Стимулирующие выплаты работникам казенных учреждений | Субсидия бюджета Ленинградской области на выплаты стимулирующего характера работникам культуры на 2021 год запланирована в сумме 2258,0 тыс. руб., в том числе работникам ДК 1059,2 тыс.руб., библиотеки 619,2тыс.руб. Исполнено 1580,3 тыс. руб. в том числе ср-ва ЛО 790,2 тыс.руб | |
| **КОМПЛЕКС 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ** | | |
| Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | **По данному подразделу** запланированы расходы в сумме 80,00 тыс. руб., исполнено 51,0 тыс. руб.- 63,7%, в том числе:  == проведение мероприятий на территории поселения в области физкультуры и спорта. | |
| Проведение мероприятий в области гражданского и патриотического воспитания молодежи | По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 327,8 тыс. руб., в том числе ср-ва ГМР 27,8 тыс. руб. во 2 ом квартале на реализацию комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних исполнение 181,1 тыс. руб. | |

**Ответственный исполнитель: Гаврилова Людмила Ивановна 28.07.2023г. Гаврилова**.

*Фамилия И.О. дата подпись*