Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"

Отчет исполнения муниципальной программы на 01.04.2017 г.

(

Муниципальный заказчик:   Администрация Елизаветинского сельского поселения

|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За--1--квартал 2017_ г. | С начала текущего года | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запланированный объем финансирования На 01.04. 2017г (тыс. руб.) | Профинансировано На 01.04.2017г (тыс. руб.) | % выполнения | Запланированный объем финансирования 2017 год (тыс. руб.) | Профинансировано На 01.04.2017г (тыс. руб.) | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение " | Итого | 3046,93 | 2018,39 | 66,2 | 21605,56 | 2018,39 | 9,3 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 3979,70 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 3046,93 | 2018,39 | 66,2 | 17625,86 | 2018,39 | 11,4 |  |
| 1.1 | Задача 1 Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности | Итого |  |  |  | 500,00 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения |  |  |  | 500,00 |  |  |  |
| 1.2 | Задача 2 Мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | 358,43 | 202,57 | 56,5 | 1381,12 | 202,57 | 14,7 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 358,43 | 202,57 | 56,5 | 1381,12 | 202,57 | 14,7 |  |
| 1.2.1 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Итого | 52,00 |  |  | 208,00 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 52,0 |  |  | 208,00 |  |  |  |
| 1.2.2 | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 235,04 | 153,28 | 65,2 | 938,44 | 153,28 | 16,3 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 235,04 | 153,28 | 65,2 | 938,44 | 153,28 | 16,3 | Оплата взносов в фонд капитального ремонта |
| 1.2.3 | Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках подпрограммы | Итого | 71,39 | 49,29 | 69,0 | 234,68 | 49,29 | 21,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 66,49 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 71,39 | 49,29 | 69,0 | 168,19 | 29,3 | 21,0 | Расходы по содержанию муниципального жилого фонда |
| 1.3 | Задача 3 Мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого | 743,60 | 478,27 | 64,3 | 2876,90 | 478,27 | 16,6 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 743,60 | 478,27 | 64,3 | 2876,90 | 478,27 | 16,6 | Расходы по содержанию муниципальных бань |
| 1.4 | Задача 4 Мероприятия по благоустройству территории | Итого | 1844,9 | 1302,55 | 70,6 | 12242,13 | 1302,55 | 10,6 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 2659,40 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 904,73 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 1844,9 | 1302,55 | 70,6 | 8678,00 | 1302,55 | 15,0 |  |
| 1.4.1 | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | 912,90 | 545,43 | 59,7 | 4075,03 | 545,43 | 13,4 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 912,90 | 545,43 | 59,7 | 4075,03 | 545,43 | 13,4 | Оплата расходов по благоустройству территории поселения |
| 1.4.2 | Проведение мероприятий по организации уличного освещения | Итого | 900,00 | 757,12 | 84,1 | 3000,00 | 757,12 | 25,2 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 900,00 | 757,12 | 84,1 | 3000,00 | 757,12 | 25,2 | Оплата уличного освещения и расходов по содержанию |
| 1.4.3 | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Итого |  |  |  | 2372,40 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 1572,40 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения |  |  |  | 800,00 |  |  |  |
| 1.4.4 | Проведение мероприятий по областному закону от 15.05.2015г №42 «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территории, являющихся административными центрами» | Итого |  |  |  | 2274,70 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 1087,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения |  |  |  | 1187,70 |  |  |  |
| 1.4.5 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений в рамках | Итого | 32,00 |  |  | 520,00 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 32,00 |  |  | 520,00 |  |  |  |
| 5 | Задача 5 Строительство и содержание автомобильных дорог | Итого | 100,00 | 35,00 | 35,0 | 4605,41 | 35,00 | 0,8 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 1320,30 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 100,00 | 35,00 | 35,0 | 3285,11 | 35,00 | 1,1 |  |
| 1.5.1 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | Итого | 100,00 | 35,00 | 35,0 | 1000,00 | 35,00 | 3,5 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 100,00 | 35,00 | 35,0 | 1000,00 | 35,00 | 3,5 | Разработка и проверка сметной документации |
| 1.5.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого |  |  |  | 2025,39 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 548,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения |  |  |  | 1477,39 |  |  |  |
| 1.5.3 | Мероприятий по реализации областного закона от 14.12.2012 № 95-оз "О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" " | Итого |  |  |  | 1280,02 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 772,30 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения |  |  |  | 507,72 |  |  |  |
| 1.5.4 | Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения | Итого |  |  |  | 300,00 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения |  |  |  | 300,00 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма "Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение" | Итого | 223,50 | 91,03 | 40,7 | 792,43 | 91,03 | 11,5 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 223,50 | 91,03 | 40,7 | 792,43 | 91,03 | 11,5 |  |
| 2.1 | Задача1 Межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности | Итого | 21,00 |  |  | 51,0 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 21,00 |  |  | 51,0 |  |  |  |
| 2.2 | Задача 2 Ресурсная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Итого | 2,5 |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 2,5 |  |  | 10,0 |  |  |  |
| 2.3 | Задача 3 Снижение напряженности на рынке труда | Итого |  |  |  | 43,53 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 4,43 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения |  |  |  | 39,10 |  |  |  |
| 2.4 | Задача 4 Развитие муниципальной информационной системы | Итого | 200,00 | 91,03 | 45,5 | 637,9 | 91,03 | 14,3 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 200,00 | 91,03 | 45,5 | 637,9 | 91,03 | 14,3 | Расходы на поддержку программного обеспечения и работы оргтехники |
| 2.5 | Задача 5 Оформление в собственность бесхозного имущества | Итого |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение" " | Итого | 18,00 | 5,0 | 27,8 | 321,47 | 5,0 | 1,6 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 30,47 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 18,00 | 5,0 | 27,8 | 291,0 | 5,0 | 1,7 |  |
| 3.1 | Задача 1 Формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и Спортом у различных слоев населения | Итого | 18,00 | 5,0 | 27,8 | 87,8 | 5,0 | 5,7 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 18,00 | 5,00 | 27,8 | 87,8 | 5,0 | 5,7 | Участие в районных спортивных мероприятиях |
| 3.2 | Задача 2 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период 2017года | Итого |  |  |  | 233,67 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 30,47 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения |  |  |  | 203,20 |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение " | Итого | 140,00 | 42,98 | 30,7 | 705,00 | 42,98 | 6,1 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 140,00 | 42,98 | 30,7 | 705,00 | 42,98 | 6,1 |  |
| 4.1 | Задача 1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Итого | 140,00 | 42,98 | 30,7 | 700,00 | 42,98 | 6,1 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 140,00 | 42,98 | 30,7 | 700,00 | 42,98 | 6,1 | Приобретение средств тушения пожаров |
| 4.2 | Задача 2 Совершенствование гражданской обороны, ,защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций | Итого |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5 "Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение" | Итого | 1667,95 | 994,90 | 59,6 | 6463,00 | 994,90 | 15,4 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 137,5 | 137,10 | 99,7 | 550,00 | 137,10 | 24,9 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 1530,45 | 857,80 | 56,0 | 5913,00 | 857,80 | 14,5 |  |
| 5.1 | Задача 1 Обеспечение деятельности МКУК «Елизаветинский СКБК» | Итого | 1661,95 | 988,90 | 59,5 | 5912,00 | 988,9 | 16,7 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 137,50 | 137,10 | 99,7 | 550,00 | 137,10 | 24,9 | Выплаты стимулирующего характера работникам культуры |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 1524,45 | 851,80 | 55,9 | 5362,00 | 851,80 | 15,9 | Расходы на оплату труда сотрудников и на содержание МКУК «Елизаветинский СКБК» |
| 5.2 | Задача 2 Проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселения | Итого | 6,00 | 6,00 | 100,0 | 170,00 | 6,00 | 3,5 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 6,00 | 6,00 | 100,0 | 170,00 | 6,00 | 3,5 | Проведение культурно- массовых мероприятий |
| 5.3 | Задача 3 Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры | Итого |  |  |  | 381,00 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения |  |  |  | 381,00 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Итого | 5096,38 | 3152,30 | 61,8 | 29887,46 | 3152,30 | 10,5 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 137,50 | 137,10 | 99,7 | 4529,70 | 137,10 | 3,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1004,12 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 4958,88 | 3015,20 | 60,8 | 24353,64 | 3015,20 | 11,9 |  |

И.О. главы администрации                               Смирнова О.Т.                                    	Главный бухгалтер                        Комаринен Е.А.