Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"

Отчет исполнения муниципальной программы на 01.07.2017 г.

Муниципальный заказчик:   Администрация Елизаветинского сельского поселения

|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За--2--квартал 2017_ г. | С начала текущего года | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запланированный объем финансирования На 01.07. 2017г (тыс. руб.) | Профинансировано На 01.07.2017г (тыс. руб.) | % выполнения | Запланированный объем финансирования 2017 год (тыс. руб.) | Профинансировано На 01.07.2017г (тыс. руб.) | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение " | Итого | 11796,0 | 5480,8 | 46,5 | 25181,9 | 7499,2 | 29,8 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 3108,8 | 772,3 | 24,8 | 4692,1 | 772,3 | 16,5 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 971,2 | 704,7 | 72,6 | 1596,2 | 704,7 | 44,1 |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 7716,0 | 4003,8 | 51,9 | 18893,6 | 6022,2 | 31,9 |  |
| 1.1 | Задача 1 Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности | Итого | 299,0 | 198,95 | 66,5 | 500,00 | 198,95 | 39,8 | Приобретение и установка энергосберегающих ламп |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 299,0 | 198,95 | 66,5 | 500,00 | 198,95 | 39,8 |  |
| 1.2 | Задача 2 Мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | 415,8 | 334,2 | 80,4 | 1381,1 | 536,7 | 38,9 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 66,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 349,3 | 334,2 | 95,7 | 1381,1 | 536,7 | 38,9 |  |
| 1.2.1 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Итого | 81,94 | 81,94 | 100,0 | 208,00 | 81,9 | 39,4 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 81,94 | 81,94 | 100,0 | 208,00 | 81,9 | 39,4 | Компенсация выпадающих доходов организациям |
| 1.2.2 | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 235,0 | 229,9 | 97,8 | 938,4 | 383,2 | 40,8 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 235,0 | 229,9 | 97,8 | 938,4 | 383,2 | 40,8 | Оплата взносов в фонд капитального ремонта |
| 1.2.3 | Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках подпрограммы | Итого | 98,9 | 22,3 | 22,5 | 234,7 | 71,6 | 30,5 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 66,5 |  |  | 66,5 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 32,4 | 22,3 | 68,8 | 168,2 | 71,6 | 42,6 | Расходы по содержанию муниципального жилого фонда |
| 1.3 | Задача 3 Мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого | 752,1 | 727,6 | 96,7 | 2931,1 | 1205,9 | 41,1 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 752,1 | 727,6 | 96,7 | 2931,1 | 1205,9 | 41,1 | Расходы по содержанию муниципальных бань |
| 1.4 | Задача 4 Мероприятия по благоустройству территории | Итого | 5611,3 | 2504,8 | 44,6 | 12867,1 | 3807,4 | 29,6 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 1076,1 |  |  | 2659,40 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 904,7 | 704,7 | 77,9 | 1529,7 | 704,7 | 46,1 |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 3630,5 | 1800,1 | 49,6 | 8678,0 | 3102,7 | 15,0 |  |
| 1.4.1 | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | 2210,2 | 1378,1 | 62,3 | 4700,0 | 1923,6 | 40,9 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 904,7 | 704,7 | 77,9 | 1529,7 | 704,7 | 46,1 | Установка детской игровой площадки в п.Елизаветино ул.Александровская |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 1305,5 | 673,4 | 51,6 | 3170,3 | 1218,9 | 38,4 | Оплата расходов по благоустройству территории поселения |
| 1.4.2 | Проведение мероприятий по организации уличного освещения | Итого | 1081,2 | 1081,2 | 100,0 | 3000,00 | 1838,3 | 61,3 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 1081,2 | 1081,2 | 100,0 | 3000,00 | 1838,3 | 61,3 | Оплата уличного освещения и расходов по содержанию |
| 1.4.3 | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Итого |  |  |  | 2372,40 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 1572,40 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения |  |  |  | 800,00 |  |  |  |
| 1.4.4 | Проведение мероприятий по областному закону от 15.05.2015г №42 «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территории, являющихся административными центрами» | Итого | 2251,9 |  |  | 2274,70 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 1076,1 |  |  | 1087,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 1175,8 |  |  | 1187,70 |  |  |  |
| 1.4.5 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений в рамках | Итого | 68,0 | 45,5 | 66,9 | 520,00 | 45,5 | 8,75 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 68,0 | 45,5 | 66,9 | 520,00 | 45,5 | 8,75 | Вывоз твердых бытовых отходов |
| 5 | Задача 5 Строительство и содержание автомобильных дорог | Итого | 4717,8 | 1715,2 | 36,4 | 7502,6 | 1750,2 | 23,3 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2032,7 | 772,3 | 38,0 | 2032,7 | 772,3 | 38,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 2685,1 | 942,9 | 35,1 | 5469,9 | 977,9 | 17,9 |  |
| 1.5.1 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | Итого | 675,4 | 448,0 | 66,3 | 1273,4 | 483.00 | 37.9 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 675,4 | 448,0 | 66,3 | 1273,4 | 483.0 | 37.9 | Разработка и проверка сметной документации |
| 1.5.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2762,4 |  |  | 4649,1 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 1260,4 |  |  | 1260,4 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 1502,0 |  |  | 3388,7 |  |  |  |
| 1.5.3 | Мероприятий по реализации областного закона от 14.12.2012 № 95-оз "О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" " | Итого | 1280,0 | 1267,2 | 99,0 | 1280,0 | 1267,2 | 99,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 772,3 | 772,3 | 100,0 | 772,3 | 772,3 | 100,0 | Ремонт автомобильной дороги Дыллицкое шоссе в п.Елизаветино в рамках реализации проектов местных инициатив граждан по №95-оз от 14.12.2012г |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 507,7 | 494,9 | 97,5 | 507,7 | 494,9 | 97,5 | Ремонт автомобильной дороги Дыллицкое шоссе в п.Елизаветино в рамках реализации проектов местных инициатив граждан по №95-оз от 14.12.2012г |
| 1.5.4 | Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения | Итого |  |  |  | 300,00 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения |  |  |  | 300,00 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма "Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение" | Итого | 362,4 | 227,0 | 62,6 | 954,0 | 318,0 | 33,3 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 4,43 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 362,4 | 227,0 | 62,6 | 949,6 | 318,0 | 33,5 |  |
| 2.1 | Задача1 Межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности | Итого | 15,0 | 6,0 | 40,0 | 51,0 | 6,0 | 11,8 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 15,0 | 6,0 | 40,0 | 51,0 | 6,0 | 11,8 | Определение границ на местности |
| 2.2 | Задача 2 Ресурсная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Итого | 2,5 |  |  | 10,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 2,5 |  |  | 10,0 | 0 |  |  |
| 2.3 | Задача 3 Снижение напряженности на рынке труда | Итого | 21,8 | 10,0 | 45,9 | 43,53 | 10,0 | 23,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 21,8 | 10,0 | 45,9 | 4,43 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения |  |  |  | 39,10 | 10,0 | 25.6 | Трудоустройство 1 безработного |
| 2.4 | Задача 4 Развитие муниципальной информационной системы | Итого | 293,1 | 196,0 | 66,9 | 799,5 | 287,0 | 35,9 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 293,1 | 196,0 | 66,9 | 799,5 | 287,0 | 35,9 | Расходы на поддержку программного обеспечения и работы оргтехники |
| 2.5 | Задача 5 Оформление в собственность бесхозного имущества | Итого | 30,0 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 15,0 | 30,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 30,0 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 15.0 | 30,0 | Услуги по оценке объекта |
| 3 | Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение" " | Итого | 258,0 | 170,7 | 66,2 | 543,7 | 175,7 | 32,3 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 230,4 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 258,0 | 170,7 | 66,2 | 313,3 | 175,7 | 56,1 |  |
| 3.1 | Задача 1 Формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и Спортом у различных слоев населения | Итого | 32,5 | 21,7 | 66,8 | 287,8 | 26,7 | 9,3 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 32,5 | 21,7 | 66,8 | 87,8 | 26,7 | 30,4 | Участие в районных спортивных мероприятиях |
| 3.2 | Задача 2 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период 2017года | Итого | 225,5 | 149,0 | 66,1 | 255,9 | 149,0 | 58,2 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 30,4 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 225,5 | 149,0 | 66,1 | 225,5 | 149,0 | 66,1 | Организация 16 временных оплачиваемых мест для подростков и 2 руководителей трудовой бригады |
| 4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение " | Итого | 300,0 | 70,0 | 23,3 | 705,00 | 112,98 | 16,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 300,0 | 70,0 | 23,3 | 705,00 | 112,98 | 16,0 |  |
| 4.1 | Задача 1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Итого | 295,0 | 70,0 | 23,7 | 680,00 | 112,98 | 16,6 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 295,0 | 70,0 | 23,7 | 680,00 | 112,98 | 16,6 | Приобретение средств тушения пожаров, огнезащитная обработка обрешетки кровли чердака здания администрации |
| 4.2 | Задача 2 Совершенствование гражданской обороны, ,защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций | Итого | 5,0 |  |  | 25,00 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 5,0 |  |  | 25,00 |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5 "Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение" | Итого | 1669,0 | 1502,3 | 90,0 | 11600.6 | 2479.7 | 21.4 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 137,3 | 131,0 | 95,4 | 5147.6 | 268,1 | 48,7 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 540.0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 1531,7 | 1371,3 | 89,5 | 5913,00 | 2211,6 | 37,4 |  |
| 5.1 | Задача 1 Обеспечение деятельности МКУК «Елизаветинский СКБК» | Итого | 1516,3 | 1235,1 | 81,4 | 6452,0 | 2337,5 | 36,2 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 137,3 | 137,1 | 99,8 | 550,0 | 268,1 | 48,7 | Выплаты стимулирующего характера работникам культуры |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 540,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 1379,0 | 1098,0 | 79,6 | 5362,00 | 2069,4 | 38,6 | Расходы на оплату труда сотрудников и на содержание МКУК «Елизаветинский СКБК» |
| 5.2 | Задача 2 Проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселения | Итого | 152,7 | 136,2 | 89,2 | 170.0 | 142,2 | 83.6 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 152,7 | 136,2 | 89,2 | 170,00 | 142,2 | 83,6 | Проведение культурно- массовых мероприятий |
| 5.3 | Задача 3 Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры | Итого |  |  |  | 4978.6 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 4597.6 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения |  |  |  | 381,00 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Итого | 14385,4 | 7450,8 | 51,8 | 38985,2 | 10585.6 | 27.2 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 3246,1 | 903,3 | 27,8 | 9839.7 | 1040,4 | 10.6 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 971,2 | 704,7 | 72,6 | 2371,0 | 704,7 | 29,7 |  |
|  |  | Средства бюджета Елизаветинского сельского поселения | 10168,1 | 5842,8 | 57,5 | 26774,5 | 8840,5 | 33,0 |  |

И.О. главы администрации                               Смирнова О.Т.                                    	Главный бухгалтер                        Комаринен Е.А.