Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Социально-экономического развития  муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016год»

2016  год.

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016 | Достигнутое значение показателя за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Елизаветинского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Елизаветинского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Задача 1 Мероприятий в области жилищного хозяйства | 2590,74 | 6513,44 | 2150,80 | 3714,39 | Взнос за капитальный ремонт общего имущества в МКД, включенных в региональную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области | Тыс.руб. | 981,71 | 938,43 | 938,43 |
|  |  |  |  |  |  | Переселение граждан из аварийного жилого фонда | квартир | 0 | 5 | 3 |
| 2. | Задача 2 Мероприятия в области коммунального хозяйства | 2822,70 |  | 2714,73 |  | Обеспеченность банно-оздоровительными услугами | К-во помывок ед.. | 4800 | 4800 | 4413 |
|  |  |  |  |  |  | Удовлетворение потребности населения в банно-оздоровительных услугах (фактически помывок к потребности) | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Задача 3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1274,00 |  | 1272,67 |  | Установка приборов учета в МКД | Ед. | 17 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | Установка энергосберегающих светильников уличного освещения | ед. | 100 | 140 | 115 |
| 4. | Задача 4 Благоустройство территории | 9042,32 | 2253,03 | 8807,00 | 1548,3 | Обеспеченность необходимой площади освещением | % | 65 | 72 | 70 |
|  |  |  |  |  |  | Наименьший процент одновременного горения ламп установок наружного освещения, отмеченный за год | % | 95 | 95 | 95 |
|  |  |  |  |  |  | Удаление сухих сучьев | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Удаление больных, аварийных и сухостойных деревьев по плану и заявкам | шт. | 10 | 18 | 18 |
|  |  |  |  |  |  | Остаточная засоренность территории после выполнения работ по санитарной очистке и ручной уборке территории (наличие элементов мусора) | Балл по пятибалльной системе по экспертной оценке | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Химическая обработка борщевика Сосновского | га | 129 | 129 | 129 |
|  |  |  |  |  |  | Сбор и вывоз ТБО с несанкционированных свалок | м.куб | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  |  |  |  | Уборка и вывоз мусора с территории общественных кладбищ | м.куб | 200,0 | 200,0 | 216,75 |
|  |  |  |  |  |  | Проведение межевания и инвентаризации кладбищ | ед | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Задача 5 Содержание улично-дорожной сети поселения и обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта | 5958,38 | 3226,71 | 5737,76 | 3136,02 | Суммарная площадь участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, введенных в эксплуатацию после ремонта. | кв.м | 3553,5 | 4106,5 | 4106,5 |
|  |  |  |  |  |  | Суммарная площадь участков дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | кв.м | 2138,0 | 2138,0 | 2138,0 |
|  |  |  |  |  |  | Суммарная протяженность отремонтированных участков муниципальных автомобильных дорог с грунтощебеночным покрытием | км. | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
|  |  |  |  |  |  | Суммарная протяженность участков муниципальных автомобильных дорог под зимнее содержание | км. | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
|  |  |  |  |  |  | Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения | ед | 1 | 1 | 1 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 0,9, а индекс эффективности = 1. Таким образом, подпрограмма имеет запланированный уровень эффективности |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |
| 6. | Задача 6 Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий Елизаветинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; | 50,0 | - | 49,6 | - | Приобретение средств защиты | ед. | 13 | 13,0 | 13,0 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение информационной брошюр | ед | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Задача 7 Обеспечение пожарной безопасности | 50,0 | - | 49,99 | - | Разработка проекта противопожарного водоснабжения д.Луйсковицы, п Елизаветино | шт. |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение информационных материалов | шт | 100 | 100 | 113 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 1. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |
| Подпрограмма «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области»» |
| 8. | Задача 8 Оценка рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, получение экспертного заключения муниципального имущества | 73,00 |  | 53,00 |  | Количество объектов | Ед. | 5 | 3 | 3 |
| 9. | Задача 9 Ресурсная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 10,0 |  | 10,0 |  | Оказание консультативных услуг предпринимателям | % | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Задача 10 Организация общественных работ для безработных | 15,00 | 1,11 | 15,00 | 1,11 | Количество созданных рабочих мест | Чел. | 1 | 1 | 1 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 0,87, а индекс эффективности 0,9. Таким образом, подпрограмма имеет запланированный уровень эффективности |  |
| Подпрограмма «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |
| 11. | Задача 11 Организация развития культуры | 4758,75 | 200,00 | 4325,41 | 200,00 | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | % | 1,0 | 1,3 | 1,3 |
|  |  |  |  |  |  | Количество детей и взрослых, посещающих творческие кружки разной тематики и секции дополнительного культурного образования в доме культуры | чел. | 100 | 110 | 109 |
|  |  |  |  |  |  | Количество проводимых культурных мероприятий и фестивалей | ед. | 114 | 115 | 117 |
| 12. | Задача 12 Организация праздничных мероприятий | 288,0 | - | 287,83 | - | Число организованных и проведенных поселением культурных мероприятий, ед. | ед. | 15 | 15 | 15 |
| 13. | Задача 13 Проведение капитального ремонта сельского ДК | 807,80 | 3105,0 | 807,46 | 3105,0 | Увеличение отремонтированной площади для организации спортивных мероприятий | м 2 | 215,3 | 215,3 | 215,3 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов, .согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 1. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |
| 14. | Задача 14 Развитие массовой физической культуры и спорта | 216,0 |  | 172,28 |  | Увеличение количества организованных и проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий. | ед. | 10 | 12 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение числа жителей участвующих в официальных спортивно-массовых мероприятиях различного уровня | чел. | 345 | 345 | 355 |
| 15. | Задача 15 Молодежная политика | 183,4 | 30,47 | 184,38 | 30,47 | Количество несовершеннолетних, задействованных в программе летней занятости, | чел | 16 | 16 | 16 |
|  | ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 1. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |