|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы**  **«Социально-экономического развития  муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области за 2018год»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | | | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | | | | | % исполнения | | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | | | Единица измерения | | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | | | Планируемое значение показателя  на 2018 год | Достигнутое значение показателя за 2018г. | |
| Бюджет поселения | | Другие источники | | | Бюджет поселения | | | Другие источники | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | |
| **Подпрограмма**  **«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог  и благоустройство  территории муниципального образования Елизаветинского сельского поселения »** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Задача №1**  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | 992,6 | |  | | | 988,2 | | | |  | | | | 99,6 | | | Снижение затрат на потребление электрической энергии ежегодно не менее 3 % | | % | | 3 | | | 3 | 3 | |
| 2 | Задача №2  Мероприятия в области жилищного хозяйства | | | 2152,8  940,00 | | 3103,13 | | | 1960,4  868,3 | | | | 2694,6 | | | | 88,6  92,4 | | | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | | % | | 100,0 | | | 100,0 | 92,4 | |
|  | Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара | | |  | | 3103,13 | | |  | | | | 2694,6 | | | | 86,8 | | | Содержание МЖФ | | мероприятия | | 5 | | | 5 | 5 | |
| 3 | Задача №3  Мероприятия в области коммунального хозяйства | | | 2418,1 | |  | | | 2298,1 | | | |  | | | | 95,0 | | | Обеспеченность банно-оздоровительными  услугами | | Кол-во помывок | | 4800 | | | 4800 | 4560 | |
|  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | Удовлетворение потребности населения в банно-оздоровительных  услугах (фактически  помывок  к потребности) | | % | | 100,0 | | | 100,0 | 95,0 | |
| 4 | Задача №4  Мероприятия по благоустройству территории | | | 7484,0 | | 1531,97 | | | 6934,6 | | | | 1531,97 | | | | 93,9 | | | Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения | | мероприятия | | 22 | | | 28 | 28 | |
|  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | Удаление сухих сучьев | | % | | 100 | | | 100 | 100,0 | |
|  |  | | | 99,00 | |  | | | 99,00 | | | |  | | | | 100,0 | | | Удаление больных, аварийных и сухостойных деревьев по плану и заявкам | | Шт. | | 10 | | | 9 | 35 | |
|  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | Остаточная засоренность территории после выполнения работ по санитарной очистке и ручной уборке  территории (наличие элементов мусора) | | Баллы по пятибальной системе | | 4 | | | 4 | 4 | |
|  |  | | | 695,8 | | 1531,97 | | | 673,5 | | | | 1531,97 | | | | 100,00 | | | Химическая обработка борщевика Сосновского | | га | | 131 | | | 131 | 131 | |
|  |  | | | 107,0 | |  | | | 106,9 | | | |  | | | | 100,00 | | | Сбор и вывоз ТБО с несанкционированных свалок | | М.куб. | | 120,0 | | | 120,0 | 238,6 | |
|  |  | | | 100,00 | |  | | | 99,9 | | | |  | | | | 100,00 | | | Уборка и вывоз мусора с территории общественных кладбищ | | М.куб. | | 150,0 | | | 150,0 | 104,0 | |
| 5. | Задача №5  Выполнение работ по содержанию и ремонту дорог местного значения и уличной дорожной сети (внутриквартальных проездов) | | | 7157,0 | | 5818,3 | | | 10301,2 | | | | 5818,3 | | | | 95,5 | | | Суммарная площадь участков автомобильных дорог общего  пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, введенных в эксплуатацию после ремонта. | | ЕД  п/м | | 5  1210 | | | 6  1210 | 6  640,0 | |
|  |  | | |  | | 442,9 | | |  | | | | 442,9 | | | | 100,0 | | | Выполнение комплекс  работ по ремонту тротуаров и  улучшить их  транспортно-эксплуатационное состояния | | Кв.м | | 977,0 | | | 977,00 | 610,0 | |
|  |  | | |  | | 3942,6 | | |  | | | | 3657,6 | | | | 92,8 | | | Суммарная протяженность отремонтированных участков муниципальных автомобильных дорог с грунтощебеночным   покрытием | | Кв.м. | | 8500,0 | | | 8500,0 | 8608,5 | |
|  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | Суммарная протяженность участков муниципальных автомобильных дорог под зимнее содержание | | Км. | | 62 | | | 62 | 62 | |
|  |  | | |  | | 400,00 | | |  | | | | 395,5 | | | | 98,9 | | | Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения | | Шт. | | 2 | | | 2 | 2 | |
| Вывод:   |  | | --- | | ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 1. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма**  **«Стимулирование экономической активности на территории**  **муниципального образования Елизаветинского сельского поселения** » | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача №1  Оценка недвижимости и регулирование отношений по муниципальной собственности | 445,0 | | |  | | | 445,0 | | |  | | | | 100,00 | | | | Количество объектов | | | Ед. | | 4 | | | 7 | 7 | |
| 2. | Задача №2  Ресурсная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 10,0 | | |  | | | 10,0 | | |  | | | | 10,0 | | | | Оказание консультативных услуг предпринимателям | | | % | | 100,0 | | | 100,0 | 100,00 | |
| 3. | Задача №3  Развитие муниципальной информационной системы | 710,0 | | |  | | | 701,9 | | |  | | | | 98,9 | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности 1. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма**  **«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории  муниципального образования** **Елизаветинского сельского поселения »** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача №1  Формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом у различных слоев населения | | 938,5 | | | |  | | | 938,5 | | | |  | | | | 100,00 | | | Увеличение количества молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | | Ед. | | 370,0 | 390,0 | | | 400 |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | Увеличение количества организованных и проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий | | Ед.. | | 14 | 16 | | | 41 |
| 2. | Развитие гражданственности, социальной зрелости молодежи | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | Увеличение количества молодежи от 14 до 35 лет участвующих в мероприятиях направленных на гражданское и патриотическое воспитание | | Чел. | | 350,0 | 385,0 | | | 577 |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены показатель эффективности равен 1,программа имеет высокий уровень эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма**  **«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Елизаветинского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача №1  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | | 185,0 | | | |  | | | 185,0 | | | |  | | | | 100,0 | | | Обеспеченность населенных пунктов естественными противопожарными водоемами | | Шт. | | 6 | 8 | | | 5 |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | Информирование населения о действиях при возникновении пожаров | | %(от общей численности) | | 25 | 30 | | | 30 |
| 2. | Задача №2  Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий Елизаветинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций | | 5,0 | | | |  | | | 5,0 | | | |  | | | | 100,00 | | | Информирование населения о действиях по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций в области ГО и ЧС | | %  (от общей численности) | | 25 | 30 | | | 30 |
| 3. | Активизация профилактической и информационно-пропагандисткой работы, в том числе в целях предотвращения этноконфессиальных конфликтов | | 10,0 | | | |  | | | 10,0 | | | |  | | | | 100,00 | | | Приобретение  информационных материалов по профилактике терроризма и экстремизма | | %  (от общей численности) | | 25 | 30 | | | 30 |
| Вывод Индикаторы подпрограммы исполнены показатель эффективности равен 1,программа имеет высокий уровень эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма**  **«Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача №1  Обеспечение деятельности МКУК «Елизаветинский СКБК» | | 6007,2 | | | | 2511,5 | | | 5977,0 | | | | 2179,0 | | | | 95,7 | | | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | | Ед. | |  | 119 | | | 120 |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | 2.Увеличение числа жителей, участвующих в культурно - массовых мероприятиях поселения | | Чел. | |  | 4165 | | | 4325 |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | 3. Увеличение количества клубных формирований | | Ед. | |  | 10 | | | 10 |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | 4.Увеличение  численности читателей по сравнению с предыдущим годом | | Чел. | |  | 1668 | | | 1650 |
| 2. | Задача №2  Проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселения | | 300,0 | | | |  | | | 300,00 | | | |  | | | | 100,0 | | | Число организованных и проведенных поселением культурных мероприятий | | Ед. | | 15 | 15 | | | 15 |
| 3. | Задача №3  Мероприятия по ремонту объектов культуы | | 108,5 | | | | 1429,9 | | | 91,1 | | | | 1098,3 | | | | 83,2 | | | Выполнение работ по ремонту фасада здания дома культуры | | % | | 55 | 70 | | | 100 |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов, .согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 1. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма № 6 «Формирование комфортной городской среды на территории Елизаветинского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | | 1000,00 | | | |  | | | 981,9 | | | |  | | | | 98,2 | | | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий  количество/общая площадь объекта | | Ед/м.кв. | | 3/4000 | 2/4000 | | | 3/4000 |
| 2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | Количество и площадь благоустроенных общественных территорий количество/общая площадь объекта | | Ед/м.кв | | 2/2000 | 2/5000 | | | 0 |
| 3. | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | Количество проведенных Суботников | | Ед. | | 2 | 3 | | | 2 |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены не полностью, показатель эффективности не оценивался | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вывод: : Индикаторы программы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности 1. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |