|  |
| --- |
|  |

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта за январь- июнь 2018 года

(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2018 году, тыс. руб. | | | Профинансировано средств в 2018 году, тыс. руб. | | | Выполнено, тыс. руб. | Перечислено подрядчику в 2018 году, тыс. руб. | | | Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб. | Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновения остатка и т.д.) |
| Всего | в т.ч. числе | | Всего | в т.ч. числе | | Всего | в т.ч. числе | |
| Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| «Капитальный ремонт кровли здания ДК в пос. Елизаветино пл.Дружбы, д. 41 по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, Елизаветинское сельское поселение» | 462,870 | 439,727 | 23,143 | 23,143 | 0,00 | 23,143 | 462,870 | 23,143 | 0,00 | 23,143 | 0,00 |  |

Целевое использование субсидий в сумме 0 (ноль) рублей 00 копеек подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации

Елизаветинского сельского поселения

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А.Ильин «29» июня 2018года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Комаринен «29» июня 2018 года

(подпись) (фамилия, инициалы)