Приложение 3

к Соглашению № 25 от 09.01.2017

ОТЧЕТ

об освоении субсидий, выделенных бюджету муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия | Предусмотрено средств в 2017 году,  тыс. руб. | | | Получено средств в 2017 году,  тыс. руб. | | | Выполнено работ в 2017 году,  тыс. руб. | | | Целевой индикатор, га | |
| Всего | в т.ч. числе: | | Всего | в т.ч. числе: | | Всего | в т.ч. числе: | | план | факт |
| областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| Мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год | С 07.06.2017 по 31.08.2017 | 2272,4 | 1572,4 | 700,0 | 2261,04 | 1572,4 | 688,64 | 2261,04 | 1572,4 | 688,64 | 212,1 | 212,1 |
| Итого |  | 2272,4 | 1572,4 | 700,0 | 2261,04 | 1572,4 | 700,0 | 2261,04 | 1572,4 | 1572,4 | 212,1 | 212,1 |

Целевое использование субсидий в сумме 1572400 (один миллион пятьсот семьдесят две тысячи четыреста) рублей 00 копеек подтверждаю.

Глава администрации мп \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ильин И.А. «29» декабря 2017 года

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Комаринен Е.А. «29» декабря 2017 года

Приложение 4

к Соглашению № 25 от 09.01.2017

ОТЧЕТ

об освоении средств и выполнении целевых показателей результативности Соглашения муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и дата государственного контракта | Исполнитель государственного контракта | Плановые показатели результативности по заключенным государственным контрактам | | Выполнение работ по заключенным государственным контрактам | | Номер и дата | |
| стоимость работ по государственному контракту,  тыс. руб. | объем работ по государственному контракту, га | стоимость работ по государственному контракту, тыс. руб. | объем работ по государственному контракту,  га | актов сдачи-приемки работ по государственному контракту | платёжных поручений, подтверждающих оплату по государственному контракту |
| 1 | ЭА/02/2017 от 07.06.2017 | ООО «ЕвроМодуль» | 2261,038 | 212,1 | 2261,038 | 212,1 | №17 от 10.10.2017 | №1507 от 18.10.17 и №1508 от 18.10.2017 |
|  | Итого |  | 2231,038 | 212,1 | 2261,038 | 212,1 | - | - |

Целевое использование субсидий в сумме 1572400 (один миллион пятьсот семьдесят две тысячи четыреста) рублей 00 копеек подтверждаю.

Глава администрации мп \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ильин И.А. «29» декабря 2017 года

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Комаринен Е.А. «29» декабря 2017 года

Приложение 5

к Соглашению № 25 от 09.01.2017

Конечные и промежуточные значения целевых показателей результативности использования субсидии в ходе реализации комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель результативности | Площадь обработки, га | | | | | | | | | |
| 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Промежуточный | 129 | 129 | 129 и 83,1 | 129 и 83,1 | 83,1 и 47,9 |  | 83,1 и 47,9 |  | 83,1 и 47,9 |  |
| Год обработки\* (первый, второй, третий, четвертый, пятый) | Четвертый | Четвертый | Пятый и первый | Пятый и первый | Второй и первый |  | Третий и второй |  | Четвертый и третий |  |
| Конечный | 129 | 129 | 212,1 | 212,1 | 83,1 |  | 83,1 |  | 83,1 |  |

\* - указывается для промежуточного показателя результативности

Глава администрации мп \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ильин И.А. «29» декабря 2017 года

|  |
| --- |
|  |
|  |