## Приложение 3

## к соглашению № 3/6 от 25 марта 2016

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам, включенным

в государственную программу за счет средств областного бюджета за 2016 года

администрации муниципального образования Елизаветинского сельского поселения

Гатчинского муниципального района

(рублей)

| Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2016 году | Получено субсидий в 2016 году | Принятые в 2016 году бюджетные обязательства | Выпол- нение капи- тало- вложе- ний | Перечислено средств организациям в 2016 году | Оста- ток суб- сидий на лице- вых сче- тах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | контр- агент | номер и дата дого- вора | сумма дого- вора на 2016 год |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  |  |  |  |  |  |  | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры по адресу: Л.О., Гатчинский р-н, п. Елизаветино, пл. Дружбы, д. 41 | 3 875 000 | 0 | 2 000 000 | 1 875000 | 0 | 0 | ООО «СтройПрофТехнологии» | МК ЭА/02/2016 от 09.06. 2016 | 3835744,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток; Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; Разборка монолитных перекрытий: железобетонных; Демонтаж. Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью: до 10 м2; Разборка кладки печей облицованных; (18% от общего объема запланированных работ) |

Целевое использование субсидий в сумме 0 (ноль) рублей  подтверждаю.

Глава администрации

Елизаветинского сельского поселения     _________ Смык И.Л.              «01» июля 2016 года

Главный бухгалтер                                     _________   Комаринен Е.А.    «01» июля 2016 года