ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.10.2019года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Алексея Рыкунова, д. Шпаньково, Гатчинского района, Ленинградской области (от дома № 21 до дома № 33, от дома № 24 до дома № 27) | 1896,5 кв.м. | 1896,50 кв. м. | 1890512,00 | 1421360,00 | 449152,00 | 20000,00 | 0 | 469152,00 | 0 | 449152,00 | 20000,00 | 469152,00 | 0 | 449152,00 | 20000,00 | 1421360,00 |
| Итого | 1896,50 кв.м. | 1896,5 кв.м. | 1890512,00 | 1421360,00 | 449152,00 | 20000,00 | 0 | 469152,00 | 0 | 449152,00 | 20000,00 | 469152,00 | 0 | 449152,00 | 20000,00 | 1421360,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ ___Ильин И.А.______ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ _____Комаринен Е.А. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Комаринен Е.А. 881371 57-135 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования  Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы», подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории Елизаветинского сельского поселения» |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Подготовка аукционной документации |
| 1.1. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Алексея Рыкунова, д. Шпаньково, Гатчинского района, Ленинградской области (от дома № 21 до дома № 33, от дома № 24 до дома № 27 ) | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Алексея Рыкунова, д. Шпаньково, Гатчинского района, Ленинградской области (от дома № 21 до дома № 33, от дома № 24 до дома № 27) |  |
| 2. | Уборка сухостойных деревьев и кустарников вдоль участка автомобильной дороги д. Шпаньково, ул. Алексея Рыкунова (от дома № 21 до дома № 33, от дома № 24 до дома № 27) | 3 квартал 2019 года | граждане д. Шпаньково | Повышение уровня благоустройства территории д. Шпаньково |  |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы», подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории Елизаветинского сельского поселения» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Проведение мониторинга реализации муниципальной программы |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрация муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  | Отчет подготовлен на 01.07.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Не позднее декабря 2019 года | Администрация муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |