Приложение 2

к дополнительному соглашению № 1 от 17.08.2019г

«Приложение 2 к соглашению № 4 от 30.03.2018года

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта  за январь - октябрь 2018 года

(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области

| Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2018 году, тыс. руб. | Профинансировано средств в 2018 году, тыс. руб. | Выполнено, тыс. руб. | Перечислено подрядчику в 2018 году, тыс. руб. | Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб. | Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновения остатка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. числе | Всего | в т.ч. числе |  | Всего | в т.ч. числе |  |  |
|  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |
| «Капитальный ремонт кровли здания ДК в пос. Елизаветино пл.Дружбы, р.41 по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Елизаветинское сельское поселение | 462,87 | 439,727 | 23,143 | 462,870 | 439,727 | 23,143 | 462,870 | 462,870 | 439,727 | 23,143 | 0,00 |  |
| Капитальный ремонт помещения Дома культуры в пос. Елизаветино, пл. Дружбы д.41 Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Елизаветинское сельское поселение | 1042,267 | 990,156 | 52,111 | 34,659 | 0,00 | 34,659 | 693,200 | 34,569 | 0,00 | 34,659 | 990,156 |  |
| ИТОГО | 1505,137 | 1419,883 | 75,254 | 497,529 | 439,727 | 57,802 | 1156,07 | 497,529 | 439,727 | 57,802 | 990,156 |  |

Целевое использование субсидий в сумме  439727 (четыреста тридцать девять тысяч семьсот двадцать семь ) рублей 00 копеек подтверждаю.

ВРИО Главы администрации  муниципального образования

Елизаветинское сельское поселение Гатчинского

муниципального района Ленинградской области

_________      Смирнова О.Т.    «01»  ноября  2018 года

Руководитель финансового органа

муниципального образования                                     _________     Комаринен Е.А.  «01»  ноября  2018 года

Приложение 4

к дополнительному соглашению № 1 от 17.08.2018г.

«Приложение 4 к соглашению № 4 от 30.03.2018 года

ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии за январь - октябрь 2018 года

| № п/п | Наименование объекта | Наименование целевого показателя результативности | Единица измерения | Значение целевого показателя результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Капитальный ремонт кровли здания ДК в пос. Елизаветино пл.Дружбы, р.41 по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Елизаветинское сельское поселение | Процент выполнения работ по объекту | % | 0,0 | 100,0 | - | - |
| 2 | Капитальный ремонт помещения Дома культуры в пос. Елизаветино, пл. Дружбы д.41 по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Елизаветинское сельское поселение | Процент выполнения работ по объекту | % | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - |

Администрация: ВРИО главы администрации муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области _____________________О.Т.Смирнова