Подпрограмма  № 6 «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение   на 2018-2020 годы»

| Паспорт подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Формирование комфортной городской среды на территории Елизаветинского сельского поселения на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Елизаветинское сельское поселение 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | с 2018 по 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  | Всего: | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградcкой области | - |  | - | - |  |  |
|  | Средства бюджета ГМР | - | - | - |  | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий – 2 – 20270 кв.м. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади) дворовых территорий – 15,4%. 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования Елизаветинское сельское поселение) –10,3% 4. Количество благоустроенных общественных территорий – 2 5. Площадь благоустроенных общественных территорий – 13161 кв.м. 6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий – 40 % 7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования Елизаветинское сельское поселение – 4,3 кв.м. |  |  |  |  |  |  |

Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории  Елизаветинского сельского поселения   на 2018-2020 годы»

В последнее время на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение  появляются новые детские площадки, устанавливаются элементы благоустройства (скамейки, урны), контейнерные площадки для сбора мусора, обустраиваются парки, скверы (валка сухостойных и аварийных деревьев, вывоз мусора), проводится озеленение территории (устройство клумб, высадка цветов). Но несмотря на это, большинство объектов благоустройства муниципального образования Елизаветинское сельское поселение  до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

В целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов и сохранения их эстетического вида требуется проведение ряда мероприятий, связанных с ремонтом объектов благоустройства.

Существующие участки зеленых насаждений парков, скверов и других мест массового пребывания людей недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе (вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, подсадка саженцев, разбивка клумб).

В целях улучшения внешнего облика муниципального образования Елизаветинское  сельское поселение необходимо продолжать восстановление и новое устройство детских игровых площадок, установку малых архитектурных форм, производить иные виды работ по благоустройству, для чего необходимо разработать дизайн-проекты в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Елизаветинское  сельское поселение и территорий общего пользования муниципального образования Елизаветинское сельское поселение.

Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение и территорий общего пользования осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Содержание дизайн-проектов зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования муниципального образования Елизаветинское сельское поселение осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования муниципального образования Елизаветинское сельское поселение, подлежащей благоустройству, в течение пяти дней со дня принятия решения о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение   на 2018-2020 годы»

Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовой территории осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории.

Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн (далее - минимальный перечень).

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: озеленение территорий, установку ограждений, установку малых архитектурных форм и городской мебели, оборудование автомобильных парковок, оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов, обустройство площадок для отдыха, установку детских площадок, установку спортивных площадок, оборудование площадок для выгула и дрессировки собак (далее - дополнительный перечень);

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Лицо, выбранное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме для представления предложений, согласования дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории (далее – уполномоченное лицо), в течение 3 рабочих дней со дня изготовления дизайн-проектов обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Дизайн-проекты на благоустройство дворовых территорий муниципального образования Елизаветинское  сельское поселение, после согласования, утверждаются правовым актом администрации Елизаветинского сельского  поселения в одном экземпляре  и хранятся в администрации Елизаветинского  сельского поселения. Электронный образ дизайн-проектов направляется в отраслевой орган исполнительной власти Ленинградской области, ответственный за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Средства субсидии расходуются на следующие мероприятия:

1)	благоустройство дворовых территорий в рамках минимального перечня видов работ и дополнительного перечня видов работ.

2)	благоустройство общественных территорий.

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного   перечня   предусмотрено   в   форме   привлечения   указанных   лиц   к   проведению   демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ.

Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни представлена в приложениях  к программе .

Цели и задачи Подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства территории  муниципального образования Елизаветинское сельское поселение.

Задачами подпрограммы является:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Елизаветинское  сельского поселение;

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.);

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Елизаветинское  сельское поселение.

Планируемые результаты Подпрограммы

В результате реализации мероприятий подпрограммы  будут достигнуты следующие результаты:

- Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий – 2 ед. -  20270кв.м.

- Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий – 15,4 %

- Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования Елизаветинское сельское поселение  ) – 10,3%

- Количество благоустроенных общественных территорий – 2 ед.;

-  Площадь благоустроенных общественных территорий – 13161 кв.м.;

-  Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий – 40 %;

- Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя  муниципального образования  Елизаветинское сельское поселение –  4,3  кв.м;

Реализация данной программы позволит повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территорий, комфортного проживания жителей муниципального образования Елизаветинское сельское поселение.

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения мероприятий представлены в приложении № 2 к Подпрограмме.

Перечень и финансирование мероприятий представлены в приложении № 1  к подпрограмме

| Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме |  |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории Елизаветинского сельского поселения на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по реализации подпрограммы |  | Источники финансирования |  | Срок исполнения мероприятия |  | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия в рамках подпрограммы по дворовым территориям и общественным территориям | Итого |  |  | 2018-2020 |  |  | 3000,00 | 1000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 | Специалисты администрации |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  | - |  | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия в рамках подпрограммы по дворовым территориям | Итого |  |  |  | - |  | 1500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | Специалисты администрации |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  | 1500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская сть, Гатчинский район д. Шпаньково, ул. Алексея Рыкунова, д. 7,16 | Итого |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - | Специалисты администрации |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: Гатчинский район д.Шпаньково, ул. Алексея Рыкунова, д. 13, 14 | Итого |  |  | 2018-2020 | - |  | - | - |  | - | - |  |  | Специалисты администрации |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по дворовым территориям: | Итого |  |  | 2018-2020 | - |  | 1500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 |  |  | Специалисты администрации |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  | - |  | 1500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |

Общественные пространства

| 1. | Мероприятия в рамках подпрограммы по общественным территориям | Итого |  | - | 1500,0 | 500,0 |  |  | 500,0 | 500,0 | Специалисты администрации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения |  | - | 1500,0 | 500,0 |  |  | 500,0 | 500,0 |  |
| 1.1 | Благоустройство и озеленение площади по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район п. Елизаветино, ул. Леонида Басова | Итого | 2018-2020 | - | - | - |  |  | - | - | Специалисты администрации |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения |  | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 1.2. | Благоустройство и озеленение площади «Дружба» в п. Елизаветино | Итого |  | - | - | - |  |  | - | - | Специалисты администрации |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | - - | - - | - - |  |  | - - | - - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - - | - - | - - |  |  | - - | - - |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения |  | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения |  | - | - | - |  |  | - | - | - |
|  | ВСЕГО по общественным территориям | Итого | 2018-2020 | - | - | - |  |  | - | - | Специалисты администрации |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | - | - | - | - |  |  | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  |  | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения |  | - | 1500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
|  | ВСЕГО по подпрограмме | Итого | 2018-2020 | - | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  | 1000,0 | Специалисты администрации |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |  | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | - | - | - | - |  |  | - |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | - | - | - | - |  |  | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  |  | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения |  | - | - | - | - |  |  | - |  |

| Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К подпрограмме |
| Планируемые результаты подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории Елизаветинского сельского поселения на 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | Другие источники |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Дворовые территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район д. Шпаньково, ул. Алексея Рыкунова, д. 7,16 | - | - | общая площадь объекта | кв.м. | 200 | 8364 | - | - |  |
| 2. | Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: Гатчинский район д.Шпаньково, ул. Алексея Рыкунова, д. 13, 14 | - | - | общая площадь объекта | кв.м. | 700 | 11906 | - | - |  |
| Общественные территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство и озеленение площади адресу: Гатчинский район п. Елизаветино, ул. Леонида Басова | - | - | общая площадь объекта | кв.м. | 100 | 7954 | - | - |  |
|  | Благоустройство и озеленение площади «Дружба» в п. Елизаветино | - | - | общая площадь объекта | кв.м. | 1000 | 5207 | - | - |  |