Пояснительная записка

к отчету на 01.07.2018года о реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»

Объем финансирования этих программ  за счет всех источников финансирования запланирован на 2018 год в размере 38141,85 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Гатчинского района 1570,00 тыс. руб., за счет средств бюджета Ленинградской области – 11703,88 тыс. руб. Фактически  расходы по ним за отчетный период составили – 13203,13тыс. руб.: 3815,86 тыс. руб. и 141,5 тыс. руб. соответственно, % исполнения 34,6.

На 01.07.2018года  издано 2 постановления администрации Елизаветинского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу

.

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм:

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дороги и благоустройство территории Елизаветинского сельского поселения»

Объем финансирования подпрограммы  за счет всех источников финансирования запланирован в размере 27776,33 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области – 10453,35тыс.руб., Фактически  расходы  за отчетный период составили  9683,74 тыс. руб., в т. ч. 3466,92 тыс. руб. средства областного бюджета, 6216,82 тыс. руб. средства местного бюджета, исполнение 34,9%.

- Мероприятие в области жилищного хозяйства на 2018 год запланированы на сумму  5055,88 тыс. руб., исполнение на 01.07.2018 года 3673,46 тыс. руб., 72,7 %в т.ч. средства ОБ 2694,62 тыс. руб., средства МБ 978,84,

- Оплата взносов в фонд капитального ремонта на счет регионального оператора  в сумме 361,79 тыс. руб.

-Оплата за содержание муниципального свободного жилья, услуги  Гатчинского ТУ АО «ЕИРЦ ЛО»,МУП ЖКХ «Сиверский» в сумме 33,84 тыс. руб.

- Перечисление субсидии на ремонт общедомового имущества пострадавшего в результате пожара в сумме 384,93 тыс. руб.

- Перечисление субсидии на возмещение издержек по вывозу ЖБО в сумме 86,0 тыс. руб.

- Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилого фонда ( приобретение 2х квартир)  в сумме 2806,90 тыс. руб., в т.ч. средства ОБ 2694,62 тыс. руб., 112,28 тыс. руб. МБ

- Мероприятие в области коммунального хозяйства на 2018 год запланированы на сумму  2855,00 тыс. руб., исполнение на 01.07.2018 года 1073,21тыс. руб., 37,6%.

-расходы по организации деятельности муниципальных  бань и оплаты коммунальных услуг 1073,21 тыс. руб.

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  на территории поселения запланировано финансирования на сумму 792,91 тыс. руб., исполнение на 01.07.2018 года 399,73 тыс. руб., 50,4%.

- Приобретены и установлены энергосберегающие  светильники 399,73 тыс. руб.

-Благоустройство территории на 2018 год запланированы расходы на сумму 8915,97 тыс. руб., исполнение на 01.07.2018 года 2433,96 тыс. руб., 27,3%

- Проведение мероприятий по организация уличного освещения и оплата электроэнергии 1324,39 тыс. руб.

- Прочие мероприятия по благоустройству – произведено расходов на сумму 1109,57 тыс. руб., в том числе:

1)   Расходы на дизельное топливо, запчасти к технике, ремонт и   расходные материалы составили 456,84 тыс. руб.;

2) Расходы на оплату договоров возмездного оказания услуг по благоустройству территории составили 579,44 тыс. руб.

3) Вывоз мусора с  несанкционированных свалок 73,29 тыс. руб.

- Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, обеспечение круглогодичного  безопасного и бесперебойного движения  автомобильного транспорта на 2018 год запланированы на сумму 10156,57 тыс. руб., исполнение на 01.07.2018 года 2103,37 тыс. руб., в т.ч. средства ОБ 772,3 тыс. руб., 20,7%.

- Реализация мероприятий по областному закону от 14.12.2012г № 93-оз на сумму 1164,48 тыс. руб.

- Оплата со финансирования мероприятий по ремонту дорог местного значения в соответствии с соглашением с Комитетом дорожного хозяйства ЛО 756,83 тыс. руб.

-Проведение технического надзора по ремонту дорог 83,7 тыс. руб.

-Приобретение щебня известнякового 98,36 тыс. руб.

Подпрограмма  «Обеспечение безопасности на территории Елизаветинского сельского поселения»

Объем финансирования подпрограммы запланирован в сумме 185,00 тыс. руб., Расходы в 1 полугодии 2018 года не производились.

- Мероприятия по гражданской обороне 5,00 тыс. руб.

- Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 170,00 тыс. руб.

- Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 10,00 тыс. руб.

Подпрограмма  «Стимулирование экономической активности на территории Елизаветинского сельского поселения»

Объем финансирования подпрограмм  за счет всех источников финансирования запланирован  в сумме 965,00 тыс. руб., Фактически  расходы  за отчетный период составили 273,89 тыс. руб., 28,4%.

-Мероприятия по оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества план  245,00 тыс. руб., исполнение на 01.07.2018 года 42,60 тыс. руб.

- Изготовление технических планов нежилого муниципального имущества 42,60 тыс. руб.

-Реализация  по развитию и поддержке предпринимательства 10,00 тыс. руб. исполнение на 01.07.2018 года 3,0 тыс. руб.

- Перечислены согласно договора средства в сумме 3,0 тыс. руб. в Фонд поддержки предпринимательства за оказанные услуги.

- Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий 710,00 тыс. руб.,  исполнение на 01.07.2018 года 228,29 тыс. руб.

- Поддержка программного обеспечения администрации и  сайта для размещения  информационных материалов 228,29 тыс. руб.

Подпрограмма  «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Елизаветинского сельского поселения»

Объем финансирования подпрограммы  за счет всех источников финансирования запланирован  в размере 7235,53 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области – 1250,53 тыс. руб. Фактические расходы за отчетный период составили – 3216,51 тыс. руб.,348,94 тыс. руб. и 2856,57  тыс. руб. соответственно, 44,5%.

-Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры 6770,80 тыс. руб., исполнение на 01.07.2018 года 3105,9 тыс. руб.

-Расходы на обеспечение деятельности  СДК 1891,52 тыс. руб.

- Расходы на обеспечение деятельности библиотек 1214,38 тыс. руб.

-Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам 235,00 тыс. руб.,  исполнение на 01.07.2018 года 87,47  тыс. руб.

- Проведение мероприятий 87,47 тыс. руб.

-На проведение капитального ремонта здания сельского ДК 729,73 тыс. руб. исполнение 23,14 тыс. руб.

- Перечисление  средств МБ за выполненные работы по ремонту ДК по соглашению с Комитетом агропромышленного и рыбохозяйственному комплексу ЛО 23,14 тыс. руб.

Подпрограмма  «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Елизаветинского сельского поселения»

Объем финансирования подпрограммы  за счет всех источников финансирования запланирован в размере 980,00 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Гатчинского района – 700,00 тыс. руб., Фактически  расходы по ним за отчетный период составили 18,0 тыс. руб., 1,8%

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 100 тыс. руб. исполнение  на 01.07.2018года 18,0 тыс. руб.

- Участие в районных спортивных мероприятиях 18,0 тыс. руб.

Укрепление материальной базы в области спорта и физической культуры 700,00 тыс. руб.

Подпрограмма  « Формирование комфортной городской среды на территории Елизаветинского сельского поселения»

Объем финансирования подпрограммы  за счет всех источников финансирования запланирован в размере 1000,00 тыс. руб., Фактически  расходы по ним за отчетный период составили 11,0 тыс. руб.,1,1%

Создание комфортных благоустроенных общественных территорий общего пользования 500,00 тыс. руб., исполнение на 01.07.2018 года 5,50 тыс. руб.

- Изготовление дизайнерского проекта благоустроенных общественных территорий 5,50 тыс. руб.

Создание комфортных благоустроенных дворовых территорий 500,00 тыс. руб., исполнение на 01.07.2018  года 5,50 тыс. руб.

- Изготовление дизайнерского проекта благоустроенных дворовых территорий 5,50 тыс. руб.