Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2021-2023 годы»

Объем финансирования  программы  за счет всех источников финансирования запланирован на 2021 год в размере 55954,2тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Гатчинского района 3075,6 тыс. руб., за счет средств бюджета Ленинградской области 17839,1тыс .руб. , средства Фонда содействия реформирования ЖКХ 3513,9 тыс.руб. Фактически  расходы по за 9 месяцев 2021года  составили – 26917,6  тыс. руб., , или 48,1% от утвержденных  ассигнований.

За 9 месяцев 2021 года  издано 3 постановления администрации Елизаветинского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу.

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм:

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дороги и благоустройство территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Объем финансирования подпрограммы  за счет всех источников финансирования запланирован в размере 44987,4  тыс. руб., в том числе за счет средств средства Фонда содействия реформирования ЖКХ 3513,9 тыс.руб ,за счет средств бюджета Ленинградской области –16094,1 тыс. руб. ,средства ГМР 2945,6 тыс.руб. Фактический  расход  за отчетный период составил  19512,6 тыс. руб. ,в том числе за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ  703,3 тыс. руб., средства Ленинградской области 5538,6 тыс.руб.,средства ГМР 1141,5 тыс.руб., средства местного бюджета  13282,7  тыс. руб..

- Мероприятие в области жилищного хозяйства на 2021 год запланированы на сумму  1264,6тыс. руб., исполнение за 9 месяцев  2021 год 134,1 тыс. руб.

Расходы по содержанию МЖФ (ЕИРЦ, МУП ЖКХ «Сиверский», АО «Коммунальные системы Гатчинского района »),

Оплата взносов в Фонд капитального ремонта МКД  план 1258,2 тыс. руб. исполнение                      806,9 тыс. руб., перечисление взносов за фактический муниципальный фонд.

МУП ЖКХ «СИВЕРСКИЙ»

- Мероприятия на переселение граждан из аварийного жилого фонда запланированы денежные средства в сумме 8462,40 тыс. руб., в том числе:

3513,9 тыс. руб. средства Фонда содействия реформирования ЖКХ

1856,8 тыс. руб. средства областного бюджета

262,2тыс. руб. средства местного бюджета

произведена выплата компенсация гражданке Ратфельд В.И. за однокомнатную квартиру в сумме 755,75 тыс. руб.

- Мероприятие в области коммунального хозяйства на 2021 год запланированы на сумму  635,0 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 2021 года 169,4 тыс. руб.  26,7%

Расходы на содержание муниципальных бань (оплата за освещение, отопние , вода, обслуживание бань)   248,18тыс. руб., исполнение   169,38 тыс.руб.

-Благоустройство территории на 2021 год запланированы на сумму 18826,5 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 2021 года 9522,6 тыс. руб.41,0%

- Проведение мероприятий по организация уличного освещения и оплата электроэнергии 2001,3 тыс. руб. при плане  3528,0 тыс.руб. или 56,7% исполнения

Прочие мероприятия по благоустройству

– произведено расходов на сумму 884,3 тыс. руб., в том числе:

Оплата договоров по благоустройстве территории, трактористов, приобретение запчастей  к трактору, дизельное топливо,  оплата строительного контроля за проведением благоустройства общественной территории п. Елизаветино ул. Басова (4401,1 тыс. руб.), ремонт подъезда к Памятнику в п. Елизаветино ( 1358,1 тыс. руб.), приобретение основных средств для благоустройства территории    883,30 тыс. руб.

Организация и содержание мест захоронений

- уборка несанкционированных свалок                                              7,1тыс. руб.

Мероприятия по содержанию, ремонту автомобильных дорог местного значения, на 2021 год запланированы на сумму  10588,5 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 2021 года 5319,7  тыс. руб.

асфальтирование автомобильных дорог общего пользования за счет средств Гатчинского муниципального района и средств местного бюджета в сумме 7089,8тыс. руб. исполнены на сумму  2792,80 тыс. руб. выполнен ремонт дорог местного значения в п. Елизаветино ул.  Большая Советская, д. Малые Борницы, Массв1 том числе 2601,44 тыс. руб. субсидия комитета дорожного хозяйства ЛО, МБТ Гатчинского муниципального района 2407,04 тыс. руб. 39,4%,

на реализацию мероприятий областного закона  №147 от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» запланировано 2058,65 тыс. руб., в том числе субсидия ЛО 1401,30 тыс. руб., выполнен ремонт участка дороги в д. Алекеевка на сумму 2508,40 тыс. руб.

работы по содержанию дорог 1140,00 тыс. руб..  исполнение за 9 месяцев 2021 года 458,53 тыс. руб. – приобретение СПС для подсыпки дорог местного значения, изготовление и проверка сметной документации;

на проведение мероприятий по безопасности дорожного движения 300,00 тыс. руб. исполнения за 9 месяцев 2021 года нет.

Подпрограмма  «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Предусмотрено расходов на сумму  375,00 тыс. руб. исполнения нет.

Подпрограмма  «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования  Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Объем финансирования подпрограмм  за счет всех источников финансирования запланирован  в сумме 345,00 тыс. руб.

- Мероприятия  оценка недвижимости ,признание прав и регулирование отношений  по муниципальной собственности  запланировано 335,00 тыс. руб..исполнено за 9 месяцев 2021г на сумму 110,0 тыс.руб.

- Ресурсная поддержка  субъектов малого и среднего предпринимательства  запланировано10,00 тыс. руб.

-проведение мероприятий по поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, исполнение за 9 месяцев 2021 год 6 ,5 тыс.руб.65,0%.

Подпрограмма  «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Объем финансирования подпрограммы  за счет всех источников финансирования запланирован  в размере 8856,8 тыс. руб., в том числе :., в том числе средства бюджета Ленинградской области 1595,0 тыс.руб.

-Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры  тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 2021 года 8496,8тыс. руб.

Расходы на обеспечение деятельности  СДК 3040,5 тыс. руб., исполнено 2166,7 или 71,3%

Расходы на обеспечение деятельности библиотек 2136,3тыс. руб. исполнено  1502,8тыс.руб.70,3%

-Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам 360,00 тыс. руб.,  исполнение за 9 месяцев 2021 года 342,5  тыс. руб. или 95,1%

-Стимулирующие выплаты работникам казенных учреждений  запланировано 3190,0 тыс. руб.,в том числе средства Ленинградской области 1595,0 тыс.руб,средства местного бюджета 1595,0 тыс.руб.,исполнение за 9 месяцев 2021г.составило 2368,1 тыс.руб. , 74,2%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии по данному подразделу  предусмотрены расходы в сумме 130,0 тыс. руб., мероприятие запланировано в декабре месяце.

Подпрограмма  «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Объем финансирования подпрограммы  за счет всех источников финансирования запланирован в размере 190,0 тыс. руб.,

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры  150,00 тыс . руб. исполнение за 9 месяцев  2021 года , 44,0 тыс.руб.,  или 29,3 % к годовому плану.

Подпрограмма  « Формирование комфортной городской среды на территории Елизаветинского сельского поселения» запланировано 100,0 тыс.руб. исполнения нет

Подпрограмма   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Елизаветинского сельского поселения

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности уличного освещения на 2021 год запланированы на сумму  1090,0 тыс. руб., исполнено за  2021 год  848,4 тыс. руб.77,8

Приобретение и установка энергосберегающих светильников

Уличного освещения                                                                            848,4 тыс.руб.

Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения  на территории поселения» запланировано 10,0 тыс.руб. исполнения нет