Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»

Объем финансирования этих программ  за счет всех источников финансирования запланирован на 2019 год в размере 42566,97 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Гатчинского района 6820,00 тыс. руб., за счет средств бюджета Ленинградской области 10291,70 тыс .руб. Фактически  расходы по ним за отчетный период составили – 4447,33тыс. руб., 10,4 % от утвержденных бюджетных назначений

В 1 квартале  2019 года  издано 1 постановление администрации Елизаветинского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу.

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм:

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дороги и благоустройство территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Объем финансирования подпрограммы  за счет всех источников финансирования запланирован в размере 27131,77  тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области – 6145,50 тыс.руб.,Гатчинского муниципального района 4590,00 тыс. руб. Фактически  расходы  за отчетный период составили  2906,60 тыс. руб.- средства местного бюджета.

- Мероприятие в области жилищного хозяйства на 2019 год запланированы на сумму  1783,70 тыс. руб., исполнение за 1 квартал 2019 года 292,34 тыс. руб.

- Оплата взносов в фонд капитального ремонта на счет регионального оператора  в сумме 187,74 тыс. руб.

-Оплата за содержание муниципального свободного жилья, услуги  АО «ЕИРЦ ЛО» в сумме 104,6 тыс. руб.

- Мероприятие в области коммунального хозяйства на 2019 год запланированы на сумму  2595,60 тыс. руб., исполнение за 1 квартал 2019 года 430,53 тыс. руб.

-расходы по организации деятельности муниципальных  бань и оплаты коммунальных услуг 430,53тыс. руб.

-Благоустройство территории на 2019 год запланированы на сумму 11735,47 тыс. руб., исполнение за 1 квартал 2019 года 2123,72 тыс. руб.

- Проведение мероприятий по организация уличного освещения и оплата электроэнергии 1035,68 тыс. руб.

- Прочие мероприятия по благоустройству – произведено расходов на сумму 1088,04 тыс. руб., в том числе:

1)  Расходы на дизельное топливо, запчасти к технике, составили 620,1 тыс. руб.;

2) Расходы на оплату договоров возмездного оказания услуг по благоустройству территории составили 467,94 тыс. руб.

- Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, обеспечение круглогодичного  безопасного и бесперебойного движения  автомобильного транспорта на 2019 год запланированы на сумму  11017,00 тыс. руб., исполнение за 1 квартал 2019 года 60,0 тыс. руб.- разработка и проверка сметной документации по ремонту дорог местного значения

Подпрограмма  «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Объем финансирования подпрограммы запланирован в сумме 185,00 тыс. руб., Расходы в 1 квартале 2019 года не производились.

- Мероприятия по гражданской обороне 5,00 тыс. руб.

- Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 180,00 тыс. руб.

Подпрограмма  «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования  Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Объем финансирования подпрограмм  за счет всех источников финансирования запланирован  в сумме 175,00 тыс. руб..  Расходы в отчетном периоде на производились..

- Мероприятия по оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества 165,00 тыс. руб..

- Реализация  по развитию и поддержке предпринимательства 10,00 тыс. руб.

Подпрограмма  «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Объем финансирования подпрограммы  за счет всех источников финансирования запланирован  в размере 9520,20 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области – 1346,2 тыс. руб. Фактические расходы за отчетный период составили – 1296,97 тыс. руб.,

-Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры 9220,20 тыс. руб., исполнение за 1 квартал 2019 года 1250,99тыс. руб.

-Расходы на обеспечение деятельности  СДК 807,57 тыс. руб.

- Расходы на обеспечение деятельности библиотек 443,42 тыс. руб.

-Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам 300,00 тыс. руб.,  исполнение за 1 квартал 2019 года 45,98  тыс. руб.

- Проведение мероприятий 45,98 тыс. руб.

Подпрограмма  «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Объем финансирования подпрограммы  за счет всех источников финансирования запланирован в размере 3955,00 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области 2800,00 тыс. руб., Фактически  расходы за отчетный период составили 32,00 тыс. руб..

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 155,00 тыс. руб. исполнение за 1 квартал 2019 года 32,00 тыс. руб.

- Проведение и участие в районных  спортивных мероприятиях 32,00 тыс. руб.

Приобретение и содержание спортивных объектов 875,00 тыс. руб.

Укрепление материальной базы в области спорта и физической культуры 2800,00 тыс. руб.

Подпрограмма  « Формирование комфортной городской среды на территории Елизаветинского сельского поселения»

Объем финансирования подпрограммы  за счет всех источников финансирования запланирован в размере 1000,00 тыс. руб.  Расходы в отчетном периоде не производились.

Создание комфортных благоустроенных общественных территорий общего пользования 1000,00 тыс. руб.

Подпрограмма   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Елизаветинского сельского поселения

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности уличного освещения на 2019 год запланированы на сумму  600,00 тыс. руб., исполнение за 1 квартал 2019 года 163,76 тыс. руб.

- Приобретены и установлены энергосберегающие  светильники 163,76 тыс. руб.